# 上海农场（上农及川东地块）土地现状

# 测绘项目

招

标

文

件

招标人：上海市上海农场（盖章）

招标代理机构:江苏建友兴业工程项目管理有限公司（盖章）

日期：2018年9月

招标文件备案表

| 招标人及 招标代理机构名称 | 招标人：上海市上海农场 招标代理机构： 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 上海农场（上农及川东地块）土地现状测绘项目 |
| 标段编号 |  |
| 此文件审查工作已结束，于2018年9月21日备案，共37页。 招标管理部门（盖章） 盐城市大丰区公共资源交易管理办公室采购监管科 |

# 第一章 招标公告

一、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，上海市上海农场就上海农场（上农及川东地块）土地现状测绘项目进行公开招标，诚邀合格的企业前来报名参加。

江苏建友兴业工程项目管理有限公司受上海市上海农场委托，负责本项目的招标事宜。

二、项目概况

⑴项目名称：上海农场（上农及川东地块）土地现状测绘项目

⑵项目编号：DFCG20180374

⑶招标方式：公开招标

⑷采购内容：地形测绘、权属调查、登记发证等服务，详见第五章招标需求。

⑸资金来源： 自筹

⑹采购预算：约 421.15 万元

⑺工期要求: 35日历天完成地形测绘，30日历天完成权属调查，登记发证在招标人提供符合发证要求的全部材料后，按国土部门登记发证要求发证。

三、标段划分：本招标项目共分  1  个标段，标段划分如下：

| 序号 | 标段名称 | 合同估算价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 上海农场（上农及川东地块）土地现状测绘项目 | 421.15 |

四、申请人应当具备的主要资格条件及要求：

⑴具有订立合同能力的独立法人企业；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑵单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

⑶投标人须具有国家测绘地理信息局颁发甲级测绘资质证书，业务范围必须同时包含大地测量、工程测量、摄影测量与遥感、不动产测绘。

⑷投标申请人应当满足《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定的各项条件。

⑸本项目不接受联合体投标。

⑹符合相关法律、法规规定的其他要求。

五、投标保证金

投标人在投标截止时间前必须将投标保证金叁万元整（￥30000.00元）从其企业基本帐户汇至盐城市大丰区公共资源交易中心的投标保证金专用帐户。投标保证金帐户信息如下：

账号：3209820531010000077805

户名：盐城市大丰区公共资源交易中心

开户银行：江苏大丰农村商业银行创业支行

特别提醒：投标保证金采用电汇方式，投标人的保证金账户必须是投标人本单位的基本账户，且与盐城市公共资源交易企业诚信库登记账户一致。如果不一致，银行将会自动退回该项目投标保证金，投标人将失去该项目的投标资格。

六、报名及招标文件的获取

1、各潜在投标人采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

⑴各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/InfoDetail/?InfoID=8a98b92b-4bd3-4d80-afcf-ddb1d664dfbf&CategoryNum=029）；

⑵各潜在投标人根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

2、请各投标申请人于2018年9月21日至2018年9月29日进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。各潜在投标人在交纳招标文件工本费后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费，视为未报名。

七、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

八、本招标项目采用的评标方法： 综合评分法

九、本招标项目招标公告发布媒介：中国大丰(http://www.dafeng.gov.cn)、盐城政府采购网(http://www.ccgp-yancheng.gov.cn)、大丰公共资源交易平台（网址：http://www.dafeng.gov.cn/ggzy）。

十、公告的修改或中（终）止：本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式在大丰公共资源交易平台（http://www.dafeng.gov.cn/ggzy）上发布，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

十一、投标时间、开标时间和地点

1、投标文件递交时间：2018年10月15日15:00-15:30时（北京时间）

2、开标时间：2018年10月15日15:30时（北京时间）

3、投标文件递交地点、开标地点：盐城市大丰区公共资源交易中心开标一室（城东新区丰华国际大厦4楼，盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米）

十二、投标前请关注“大丰区公共资源交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

十三、联系方式

招标人：上海市上海农场

联系人：王猛

联系电话：13914694342

招标代理：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

联系地址：大丰区黄海东路28号（恒达世纪新城18幢四楼）

联系人：蒋华林

联系电话：15189285981

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 上海市上海农场 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 江苏建友兴业工程项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 上海农场（上农及川东地块）土地现状测绘项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 地形测绘、权属调查、登记发证等服务，详见第五章招标需求。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 35日历天完成地形测绘，30日历天完成权属调查，登记发证在招标人提供符合发证要求的全部材料后，按国土部门登记发证要求发证。 |
| 1.3.3 | 服务地点 | 盐城大丰境内 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 国家相关行业验收合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘，并自行承担相关费用及安全责任。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其它材料 | 答疑补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 招标人要求澄清招标文件截至时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.1.3 | 须提交核验的 原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成及评标办法要求 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 全费用固定单价报价，投标单价及合价是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标单价及合价包括但不仅限于人工、机械、技术服务、评审会务费（含专家费）、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 投标总价不得高于人民币 421.15 万元。其中地形测绘中农用地不得高于12元/亩，建设用地不得高于35元/亩；权属调查不得高于7.5元/亩；登记发证不得高于1200元/宗。（总面积约20.7万亩，其中农用地20.2万亩，建设用地0.5万亩，登记发证暂定50宗，最终均按实结算。） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 一式五份，正本一份，副本四份 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 投标人应密封封装投标文件，密封袋包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。投标文件不得采用活页夹、拉杆夹、夹杆夹等可拆换内页的装订形式（否则按无效投标文件处理）。 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：详见招标公告 地点：盐城市大丰区公共资源交易中心开标一室，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，除相关原件外。 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.4 | 多标段推荐中标候选人方法 | / |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 银行转帐、电汇、网汇等。 履约保证金金额：10万元整。 履约保证金退还：项目结束并经招标人验收合格后一次性退还（无息）；若因不可抗力原因不进行权属调查及登记发证，则在地形测绘结束后，中标单位提供合格的测绘成果退还。 |
| 11 | 付款方式 | ⑴中标单位提交测绘成果后，招标人支付测绘费用的70%，招标人组织成果验收，验收合格后，支付30%尾款。 ⑵中标单位提交权属调查资料后，招标人支付调查费用的70%，招标人组织成果验收，验收合格后支付30%尾款。 ⑶招标人收到符合不动产登记条件的权证后，一个月内结清登记代理费用。（1－3以上费用按实结算） |

特别提醒：

1、招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

2、投标单位的法人代表或授权委托人须携带有效身份证原件出席开标会议，否则评标委员会将作为无效标处理。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场：投标人自行踏勘，并自行承担相关费用及安全责任。

### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台（HTTP://221.231.122.12）上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

⑴开标一览表。（单独装袋密封，用于现场唱标。密封袋内须附法定代表人身份证明书原件及授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书原件。）

⑵投标函。

⑶报价明细表（格式自拟）。

⑷企业营业执照（副本），原件或复印件加盖单位公章。

⑸国家测绘地理信息局颁发甲级测绘资质证书原件及复印件，业务范围必须同时包含大地测量、工程测量、摄影测量与遥感、不动产测绘。

⑹为完成本项目投标人认为以及满足本招标文件及评标办法所需要的其它资料。

注：上述⑵-⑹项资料复印件装订成册，加盖单位公章。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

全费用固定单价报价，投标单价及合价是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标单价及合价包括但不仅限于人工、机械、技术服务、评审会务费（含专家费）、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

招标人认为一个有经验的承包商在投标时已经充分了解本项目招标需求及充分踏勘现场，为完成本项目验收合格所必须的全部工作内容及其费用均已包括在投标人所报价中，最终结算时，总价不予调整，除特殊原因并经采购单位同意外，不另列项目计算其他任何费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式（投标所报总价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用）。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式从投标企业的法人基本存款账户交纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前进入投标人须知前附表规定的交纳账户。投标保证金的核查方式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

### 本项目不允许提交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本四份，其中开标一览表单独装订密封，用于现场唱标。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件须包装密封提交，封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6.评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（9）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（10）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金（含投标保证金）的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（18）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

# 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将根据本招标文件条款执行。

10. 招标人需要补充的其他内容

无。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

本公开招标采购项目的评标办法采用综合评分法，由评标委员会按初步评审、详细评审对投标文件进行评审。

（一） 初步评审

1.资格性评审

评标委员会对投标人提供的以下材料进行查验，缺一项则资格审查不予通过。

⑴企业营业执照（副本），原件或复印件加盖单位公章。

⑵国家测绘地理信息局颁发甲级测绘资质证书原件及复印件，业务范围必须同时包含大地测量、工程测量、摄影测量与遥感、不动产测绘。

2.符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、完成时间要求、质量要求、投标保证金等方面。

（二） 详细评审

只有通过评标委员会初步评审的投标文件才能进入详细评审。对初步评审合格的投标，采用综合评分法，即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将商务部分及技术部分等因素赋予不同的权重，用评分的方法进行详细评审。评标委员会根据本办法规定的评标因素和权重，以及本招标文件的要求对投标人的投标文件进行综合评估打分，按得分由高到低推荐3名中标候选人。招标人确定排名第一的中标候选人为中标人，当该排名第一的中标候选人自动放弃中标时或其他原因取消中标的，招标人可依次推荐其他中标候选人为中标人或选择项目作流标处理，依法重新招标。

详细评审：评分标准总分为100分。

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10分 | 以最低投标报价做为基准值 ；投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 |
| 技术响应 | 成员配备 | 9分 | 1、项目负责人：投标人拟投入的项目负责人同时具有高级工程师职称和注册测绘师资格的得3分，否则不得分； 2、技术负责人：投标人拟投入的的技术负责人同时具有高级工程师职称和注册测绘师资格的得3分，否则不得分； 3、拟投入的技术人员（除项目负责人、技术负责人外）中有中级工程师6人以上的得3分，否则不得分。 注：投标文件中需同时提供相关证书复印件及社保主管部门出具的2018年1月份以来任一月投标人为上述人员缴纳社会保险证明，否则不得分。（提供职称证书、注册测绘师、社会保险证明原件）。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 市场信用 | 8分 | 1、投标人获得过地理国情普查项目劳动竞赛先进单位的得2分，否则不得分； 2、投标人连续3年被评为中国地理信息产业百强企业的得3分，否则不得分； 3、投标人获得过省级及以上信用管理贯标企业的证书的得3分，否则不得分； (提供有效证明材料或网址查询) |
|  | 企业业绩 | 16分 | 1、2015年以来，投标人承担过农村建设用地调查项目，且合同金额大于500万的每有一个得2分，此项最高得8分； 2、2015年以来，投标人承担过基础测绘更新维护项目，且合同金额500万以上的每有一个得2分，此项最高得4分； 3、2015年以来，投标人承担过第三次土地调查项目，且合同金额大于600万的每有一个得2分，此项最高得4分； 本项总计最高得16分。 （以上业绩需提供项目合同，复印件加盖公章，转包分包无效，原件备查） |
|  | 获奖 | 12分 | 1、2015年以来，投标人承担过地理国情普查项目获得过中国地理信息产业优秀工程金奖的得3分，否则不得分； 2、2015年以来，投标人承担过农村建设用地调查项目获得过中国地理信息产业优秀工程金奖的得3分，否则不得分； 3、2015年以来，投标人承担过数字城市地理空间框架建设项目获得过中国地理信息产业优秀工程金奖的得3分，否则不得分； 4、2015年以来，投标人承担过工业企业用地调查项目获得过中国地理信息产业优秀工程金奖的得3分，否则不得分； 本项总计最高得12分， （以上获奖需提供获奖证书，复印件加盖公章，原件备查） |
|  | 相关认证 | 11分 | 1、投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、IT服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的得5分，否则不得分； 2、投标人具有CMMI（软件能力成熟度）3级（含3级）以上认证的得3分，否则不得分； 3、投标人获得2017年度省级及以上测绘行业协会授予的“诚信（测绘）单位”荣誉称号的得3分，否则不得分； |
| 项目实施方案 | 项目实施计划 | 20分 | 具体由评标委员会根据招标文件要求及各投标人投标文件的相关内容逐项进行对比打分。 本项最高得20分，最低得8分。 1、总体技术方案是否科学、合理，是否可操作性强，优：5分、良：4分、中：3分、差：2分； 2、制定项目进度及保障措施合理，工期保证措施得力，优：5分、良：4分、中：3分、差：2分； 3、对各投标人的质量保证措施进行比较，优：5分、良：4分、中：3分、差：2分； 4、评委对投标人组织管理体系进行评审，优：5分、良：4分、中：3分、差：2分 ； |
|  | 投入设备 | 8分 | 1、拟投入的自有GPS设备10台及以上得4分，否则不得分； 2、拟投入的自有全站仪10台及以上得4分，否则不得分； （投标人开标时提供省级计量检定机构出具的检定证书，原件备查）。 |
| 其他 | 服务承诺 | 6分 | 投标人承诺项目验收前为采购人提供技术咨询服务，并有不少于 2 名技术人员在现场服务的得3分，承诺采购人有权对不称职的技术人员提出更换，投标人无条件接受，得3分。否则不给分。 |

（三） 定标办法

评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分（所有评委的评分平均值）最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商；评分总得分由高向低确定中标候选人先后次序，推荐一至三名中标候选人。若出现综合评分相同情况，按报价由低到高排列；若出现综合评分相同且报价相同情况，按技术文件优劣顺序排列。

# 第四章 合同条款及格式

采购单位：（简称甲方）

中标服务商：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 号相关事项协商一致，达成如下合同条款：

第一条  测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：

上农及川农两地块，总面积约207000亩。

第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：

1、现状地形测绘

2、权属调查

3、登记发证

第三条 执行技术标准：

1）采用2000国家大地坐标系。

2）宗地界址测量精度要求1:1000（比例尺），宗地内建筑区测量精度要求1:500（比例尺）、农用地测量精度要求1:2000（比例尺）。

3）地籍图图面表示应主次分明，清晰易读，在清楚反映权属要素和土地分类界线的原则下进行地物取舍。地籍图符号按TD/T 1001-2012 《地籍调查规程》规定执行，并结合系统功能和GB/T 20257.1-2007《国家基本比例尺地图图式第1部分: 1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》表示。

第四条 测绘工程费及结算方式：

1.本项目合同价（人民币）：

2.付款进度：⑴乙方提交测绘成果后，甲方支付测绘费用的70%，甲方组织成果验收，验收合格后支付30%尾款。⑵乙方提交权属调查资料后，甲方支付调查费用的70%，甲方组织成果验收，验收合格后支付30%尾款。⑶甲方收到符合不动产登记条件的权证后，一个月内结清登记代理费用。（1－3以上费用按实结算）

3.结算方式：结算价=中标单价×实际工作量。中标单价包括但不仅限于人工、机械、技术服务、评审会务费（含专家费）、管理、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。中标单价不予调整，工作量按实结算。

第五条 甲方的义务

1.自合同签订之日起3日内向乙方提交项目坐标点、基础图件及相关地藉资料等。

2.接到乙方编制的技术设计书之后及时完成技术设计书的审定工作，并提出审定意见。

3.保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方的工作提供必要的帮助。

4.甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

第六条 乙方的义务

1.自收到甲方的有关材料之日起3日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起3日内组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5.乙方在测绘作业中应负责测绘人员的人身安全，如出现意外与甲方无任何关系，由乙方负责解决。

6.参与项目完成过程中的验收。

第七条 测绘项目完成工期

全部测绘成果按甲方要求时间提交甲方验收。

第八条 乙方应当于工程完工之日起2日内提交书面验收方案给甲方，按甲方审定的验收方案组织验收。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：   /

第十条 乙方根据技术设计书的要求向甲方交付工作成果

第十一条 甲方违约责任

1.甲方应按本合同约定支付乙方工程费。

第十二条 乙方违约责任

1.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还甲方支付的全部工程款并赔付由此给甲方造成的一切损失。

2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格，应无条件争取补救措施或重测，并承担由此给甲方造成的经济损失；甲方同意乙方采用补救措施或重测的，乙方可以采用补救措施或重测仍，但是，乙方采用补救措施或重测仍不合格的，乙方无权要求甲方支付工程款。甲方有权解除合同，有权要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失（包括起诉费用、交通费、鉴定费、律师费等）。

第十三条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十四条 其他约定：   /

第十五条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十六条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁，当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，向甲方所在地人民法院起诉。

第十七条 附则

1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2.本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执壹份，政府采购科、代理机构备案各壹份。

采购单位：（盖章）：        中标服务商（盖章）：

联系人：               联系人：

电话：               电话：

传真：                    传真：

开户银行：              开户银行：

银行帐号：             银行帐号：

法定代表人（委托代理人）：     法定代表人（委托代理人）：

签字：                              签字：

# 第五章 招标需求

一、测绘需求

1、测区范围：

上农及川农两地块，总面积约207000亩。

2、作业内容：

现状地形测绘

3、测绘要求：

1）采用2000国家大地坐标系。

2）宗地界址测量精度要求1:1000（比例尺），宗地内建筑区测量精度要求1:500（比例尺）、农用地测量精度要求1:2000（比例尺）。

3）地籍图图面表示应主次分明，清晰易读，在清楚反映权属要素和土地分类界线的原则下进行地物取舍。地籍图符号按TD/T 1001-2012 《地籍调查规程》规定执行，并结合系统功能和GB/T 20257.1-2007《国家基本比例尺地图图式第1部分: 1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》表示。

4、测绘工期：

自签订合同起35个日历天，如遇天气等不可抗因素的影响，则顺时延期。

二、权属调查

1、权属调查内容

1）确定界址

2）确定权利人，填写地籍调查表。

3）界址有争议的土地搁置

三、登记发证

1、甲方提供符合发证要求的全部材料后，按国土部门的登记发证要求发证。

四、甲方若因不可抗拒因素导致权属调查和登记发证两项工作无法进行时，只支付测绘费用，不支付权属调查及登记发证费用。

# 投标文件格式

封面

（项目名称）    招标

投 标 文 件

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

目     录

1.投标函

投   标   函

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本项目的负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.投标报价明细表（格式自拟）

## 3.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

开标一览表

采购项目编号：

项目名称：                                                          投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标单价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海农场（上农及川东地块）土地现状测绘项目 | 地形测绘（元/亩） | 权属调查（元/亩） | 登记发证（元/宗） |
|  |  | 农用地 | 建设用地 |  |  |
| 投标总价（元） |  |
| 验收标准 | 响应招标文件要求 |
| 工期要求 | 响应招标文件要求 |
| 项目负责人 | （姓名） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

3、以上报价应与投标报价明细表中的价格相一致。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）                             日期：    年   月   日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件。