盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程

招标文件

招标人：盐城市大丰区大桥镇人民政府（盖章）

招标代理机构:江苏昱丰华项目管理有限公司（盖章）

二〇一九年三月

大丰区建设工程项目招标文件备案表

招   标   人：盐城市大丰区大桥镇人民政府

招标代理机构：江苏昱丰华项目管理有限公司

| 工程名称 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程 | 工程地址 | 大桥镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程投资额 （万元） | 约218.8万元 | 建筑面积 （M2） | / |
| 招 标 人 地 址 | 盐城市大丰区大桥镇人民政府 | 联 系 人 联系电话 | 吴先生18012526333 |
| 代理机构 地 址 | 盐城市大丰区泰西村康居小区666号（便民服务中心三楼） | 代理机构 联系电话 | 18361197921 |
| 代理机构资 质 | 资质证 书 号 | / |
|  | 资 质 等 级 | / |
| 经 办 人 | 龚星杰 | 联系电话 | 0515-83669966 |
| 备 案 机 关 意 见 | 本工程项目招标文件备案材料于2019年3月19日收讫。 备案机关（公章） 监督投诉电话：0515-83927229 |

招标公告

一、盐城市大丰区大桥镇人民政府 负责实施的盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程，已经相关部门批准实施，现对该工程施工进行公开招标，择优选定施工承包人。

二、江苏昱丰华项目管理有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

三、项目概况

⑴项目名称：盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程

⑵项目编号： DFGC20190076

⑶建设规模：约218.8万元

⑷质量要求：  合格

⑸资金来源： 财政

⑹工期要求：一标段60日历天、二标段90日历天、三标段60日历天

⑺本项目是否采用全程电子化： 否

⑻招标范围：招标人提供的工程量清单全部内容

四、标段划分：本工程项目分为3个标段，同一个投标人可以投多个标段，一个投标人仅能中其中一个标段。本工程开标、评标、定标顺序为标段序号由低至高自然顺序，标段工期要求、合同估算金额详见下表：

| 标段编号 | 发包内容 | 合同估算额 (万元) | 工期要求 (日历天) |
| --- | --- | --- | --- |
| DFGC2019007602 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程-林场一中沟路 | 50.3 | 60 |
| DFGC2019007603 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程-中港村南一线 | 108.5 | 90 |
| DFGC2019007604 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程-东塔村九排沟路 | 60 | 60 |

五、申请人应当具备的主要资格条件及要求

⑴申请人资质类别和等级：具有建设行政主管部门核发的公路工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质且取得安全生产许可证的独立法人企业。

⑵项目负责人资质和要求：必须是投标人本单位正式职工，具有建设行政主管部门核发的公路工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格证书，同时具有安全生产考核合格证（B类）。目前无在建工程（如发生投诉或反映，被反映人需提供工程所在地建设行政主管部门出具的该项目负责人无在建工程的书面证明）。

⑶本次招标招标人一律不接受联合体。

⑷投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定的情形的，将被取消中标资格。

⑸投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市（含各县、区、市）有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

⑹投标人属于江苏省法院确定的失信被执行人的按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔2018〕23号）文件精神执行。

⑺招标人谢绝挂靠单位参与本工程的投标，在项目实施过程中，招标人如发现系无资质的单位和个人挂靠施工的，可以立即无偿终止合同，没收履约保证金，清退其出场，并依据招投标相关法律法规报告相关职能部门，对以上单位或个人予以处罚。

六、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，资格后审必须提供下列资料：（1）营业执照副本原件或复印件加盖单位公章；（2）资质等级证书副本原件或复印件加盖单位公章；（3）安全生产许可证副本原件及复印件；（4）投标人拟派项目负责人建造师注册证书原件或网上下载打印件加盖单位公章、安全生产考核合格证（B类）原件或网上下载打印件加盖单位公章；(5)社保部门出具的至少包含2018年9月至2019年2月连续6个月授权委托人、投标人拟派项目负责人（授权委托人与项目负责人可为同一人）在该单位参保缴费清单原件及复印件（以上人员参保证明注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。）。

七、投标保证金

投标人在投标截止时间前必须将投标保证金从其企业基本帐户汇至盐城市大丰区公共资源交易中心的投标保证金专用帐户。投标保证金交纳帐户信息如下：

| 标段编号 | 投标保证金账号 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| DFGC2019007602 | 3209820531010000084744 | 10000 |
| DFGC2019007603 | 3209820531010000084753 | 20000 |
| DFGC2019007604 | 3209820531010000084762 | 10000 |

户名：盐城市大丰区公共资源交易中心

开户银行：江苏大丰农村商业银行创业支行

注:投标保证金采用电汇方式，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。投标人同时投多个标段的，各标段的投标保证金需同时缴纳。

特别提醒：请各投标人提前1个工作日办理投标保证金缴纳手续，以确保投标保证金在投标截止时间前到达指定账户，没有到账的保证金一律无效。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件作无效标处理。投标人的保证金账户必须是投标人本单位的基本账户，且与盐城市公共资源交易企业诚信库登记账户一致。如果不一致，银行将会自动退回该项目投标保证金，投标人将失去该项目的投标资格。

七、投标报名和获取招标文件办法：

1、投标报名

投标申请人应在本项目公告报名时间内使用CA锁登入网址（http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx）进行网上报名，逾时不再办理报名手续。本公告网上报名注册的时间“自2019年3月21日8：00时至2019年3月28日18：00时”（如在投标报名注册截止时间前未进行企业信息入库，将导致无法购买招标文件，由此引起的责任自负）。

2、文件领取

⑴领取时间自2019年3月21日8：00时至2019年3月28日18：00时。

⑵领取地点：http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx（网上下载）。

八、本招标项目采用的评标方法：合理低价法。

九、其它说明

1、投标人法定代表人（或授权委托人）须携带居民身份证原件参加本项目的开标会议，投标人法定代表人（或授权委托人）未参加开标会议的,其投标文件作无效标书处理。

2、投标单位获取招标文件后放弃投标的，必须在开标三天前填写《放弃投标申请表》（大丰公共资源交易平台“下载园地”可下载）说明不参加投标的充分理由（加盖投标人单位公章），将原件送到盐城市大丰区行政审批局公共资源交易管理科，经核实理由成立的，不予处罚。否则，将以不诚信投标在网上予以公示3个月，暂停其投标资格。在公告期间，其他政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

十、本招标项目招标公告发布媒介：江苏建设工程招标网（网址：http:// www.jszb.com.cn）、大丰公共资源交易平台（网址：http://www.dafeng.gov.cn/ggzy/）。

十一、投标前请关注“大丰公共资源交易平台”的“工程建设”——“招标控制价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“招标控制价”和“答疑补充”等情况。

十二、联系方式：

招标人：盐城市大丰区大桥镇人民政府

联系人：吴先生

联系电话：18012526333

招标代理公司：江苏昱丰华项目管理有限公司

联系人：龚星杰

联系电话：18361197921

联系地址：盐城市大丰区泰西村康居小区666号（便民服务中心三楼）

第一部分  投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程 |
| 2 | 招标人 | 盐城市大丰区大桥镇人民政府 |
| 3 | 招标代理机构 | 江苏昱丰华项目管理有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 大丰区大桥镇 |
| 5 | 工程规模 | 约218.8万元 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 招标范围 | 工程量清单全部内容 |
| 8 | 质量要求 | 相关验收规范合格标准 |
| 9 | 工期要求 | 详见公告要求 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 资金来源 | 财政 |
| 12 | 投标人及项目负责人资质等级要求 | 投标人：具有建设行政主管部门核发的公路工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质且取得安全生产许可证的独立法人企业。 项目负责人资质和要求：必须是投标人本单位正式职工，具有建设行政主管部门核发的公路工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格证书，同时具有安全生产考核合格证（B类）。目前无在建工程。 |
| 13 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 14 | 投标报价方式 及计价方法 | 投标报价方式：固定单价报价 计价方法：工程量清单计价 |
| 15 | 投标保证金金额 | 见招标公告要求 |
| 16 | 投标文件 | 分为 1号标书、2号标书、3号标书、原件、开标一览表 |
| 17 | 澄清、修改、补充通知的提交与获取 | 提交方式：2019年3月29日18:00时前提交 获取方式：投标前在大丰公共资源交易平台上获取，网址：http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx 。 |
| 18 | 投标文件递交 截止时间及地点 | 时间：2019年4月4日9:30时 地点: 盐城市大丰区公共资源交易中心开标一室(城东新区丰华国际大厦4楼，盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米) |
| 19 | 开标时间及地点 | 同投标文件递交截止时间及地点 |
| 20 | 评标方法及标准 | 合理低价法 |
| 21 | 联系人及联系电话 | 招标单位联系人：吴先生 联系电话：18012526333 招标代理机构联系人：龚星杰 联系电话：18361197921 |

投标须知

1、工程综合说明

1.1 本招标工程项目概况详见须知前附表第1项～第7项。

1.2 招标文件的组成：本工程招标文件由招标公告、投标须知（含投标须知前附表）、通用条款、专用条款、评标定标办法和附件等六部分以及按通用条款第3条发出的答疑文件或补充通知等内容组成。

2、招标方式及标段划分、工程技术标准

2.1 本工程招标方式：公开招标

2.2 标段划分：本工程项目分为3个标段，同一个投标人可以投多个标段，一个投标人仅能中其中一个标段。本工程开标、评标、定标顺序为标段序号由低至高自然顺序，标段工期要求、合同估算金额详见下表：

| 标段序号 | 发包内容 | 合同估算额 (万元) | 工期要求 (日历天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程-林场一中沟路 | 50.3 | 60 |
| 二 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程-中港村南一线 | 108.5 | 90 |
| 三 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程-东塔村九排沟路 | 60 | 60 |

2.3工程技术标准：中标人必须严格按照招标人提供的施工技术要求施工，详细做法以招标人提供的工程量清单及设计施工图纸为准。

施工技术要求

⑴ 路基宽度不少于5.5m。

⑵ 路基开挖4.1m以上,路面底基层5%石灰土（旋耕机原槽拌合），宽度4.1m以上，深度20㎝以上，压实度98%以上。

⑶ 路面基层泥灰结碎砖压实厚度16㎝以上，宽度3.8m以上；碎砖面层2cm厚，3.8m宽，5%石灰土找平压实，压实度98%以上，且平整度达到规范要求。

⑷ 商品混凝土路面层厚度16㎝，宽度3.5米，混凝土强度等级不低于C30，每4m设置一道横向缩缝，沥青灌缝。现铺混凝土路面必须与原有混凝土路面做好衔接。

⑸ 路肩宽度每边不少于100cm（须压实、找坡、尖角齐整达规范要求。）。

⑹ 绿化：女贞胸径3㎝以上，每4米一株，，养护期二年。

⑺ 标志牌、警示桩按发包人提供的工程量清单要求规定安装设置。

⑻ 工程机械：中标人必须准备以下机械设备，而且机械设备处于最佳性能状态：8吨以上压路机一台，钢模高度等于或大于16㎝，插入式振捣棒两根以上，平板振动器、振动梁、磨光机、切割机等各一台以上，并有合格自检报告。

2.4 工程规模：详细长、宽尺寸以招标人提供的工程量清单为准。

3、资金来源

3.1 本招标项目的资金来源:财政。

3.2 本招标项目的资金落实情况：已落实。

4、投标人资格要求

4.1 投标人资质类别、等级及要求：见投标须知前附表第12项。

4.2 项目负责人资质和要求：见投标须知前附表第12项。

5、资格审查方式

本工程采用资格后审办法对投标人进行资格审查。

6、投标有效期

本工程投标有效期为90日历天。

7、投标保证金、履约担保

7.1 投标保证金：见招标公告。

7.2 履约保证金：中标人在合同签订前须以银行保函的形式向招标人提供履约担保，保函金额为合同价的10%。中标人在规定时间内拒绝提交履约保证金及相关费用的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予返还。

8、招标文件发售

8.1 开始发售时间：与招标公告发布时间一致。

8.2 发售地点：http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx（网上下载）。

8.3 未购买招标文件的投标单位的投标将被拒绝。

9、现场踏勘

9.1 现场踏勘时间：投标单位自行踏勘。

9.2 地点：大桥镇

9.3 现场踏勘要求：投标人必须到工地现场进行踏勘，了解地形情况，索取地质勘探需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、运输、装卸限制等施工现场的现有状况，及任何其它足以影响承包价的情况，并将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾的协调处理）考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9.4 踏勘现场所发生的费用及因踏勘不详所导致的责任均由投标人承担。

10、投标报价方式

采用固定单价报价,详见通用条款第5.1款。

11、投标报价的计价方法

采用工程量清单计价，详见通用条款第6.1款。

12、招标控制价

12.1 本工程一标段招标控制价为502740.00元；二标段招标控制价为1084860.00元；三标段招标控制价为599760.00元。

12.2 招标人招标控制价编制依据：

本工程采用工程量清单计价。按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用《2008公路工程预算定额（修订后）》及《2009版公路工程清单计量细则》、《公路工程基本建设项目概算预算编制方法》及交办公路[2016]66号文等计算工程预算价，由招标人提供工程数量，投标人自主报价，按规定的评标方法评标的计价方式。

税金按10%计算。

13、评标办法和评标规则

本工程评标办法采用合理低价法，评标委员会按评标办法推荐有排序的1-3中标候选人，具体评标方法及评标规则详见本招标文件第四部分和第五部分。

14、定标办法

本工程由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人，定标办法详见本招标文件第四部分。

15、投标文件的编制

本次招标投标文件分为一、二、三、原件、开标一览表号共5个标书，标书的详细编制要求请参见通用条款第7条中的相关内容。

16、投标文件递交

投标文件递交截止时间及地点：见投标须知前附表。

17、开标

开标时间及地点：见投标须知前附表。

投标人法定代表人（或委托代理人）须携带身份证原件参加本项目的开标会议，投标人法定代表人（或委托代理人）未参加开标会议的,其投标文件作无效标书处理。

18、本招标文件提供以下第  1-5   项附件：

1）、法定代表人身份证明样式；

2）、授权委托书样式；

3）、投标承诺书样式；

4）、工程量清单计价格式；

5）、工程量清单。

第二部分  通用条款

1、工程现场条件

1.1 基本具备开工条件。招标人要求各投标人在投标截止期前均应到工程实施现场进行踏勘。完善施工用接水、接电及场内外运输、通行所需的条件等由各投标人自行解决，由此发生的费用要求在投标报价的措施费用中自行考虑。

2、投标费用

2.1 投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、招标文件的澄清和修改

3.1 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请在领取招标文件后一日内向招标代理机构联系，否则责任自负。

3.2 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以前附表规定的时间和方式向招标代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

3.3 招标人将书面答疑文件在盐城市大丰区行政审批局备案后，在大丰公共资源交易平台(http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx )上发布，投标人应在开标前每日及时关注大丰公共资源交易平台，这样可及时看到相关答疑文件。如因投标人未及时查看答疑所造成的后果由投标人自负。

3.4 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

3.5 投标截止时间前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知经盐城市大丰区行政审批局备案后，在大丰公共资源交易平台(http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx )上发布，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

3.6 为使投标人在编制投标文件时将答疑文件或补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在答疑文件或补充通知中明确)。

3.7 招标文件、招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份表述为准。

4、投标报价

4.1 投标报价应是投标人在承诺的质量目标和工期目标内为完成招标文件（含施工图纸和工程量清单）所确定的招标工程范围的全部内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、总承包费、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护等所需的全部费用的价格体现。

4.2 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报工程量清单中列出的工程项目的单价或合价的工程项目，在工程实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

4.3 投标报价：投标人投标时报出的工程造价。投标报价应根据招标文件中的工程量清单、设计图纸和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额进行编制。

4.4 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.5 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

4.6 投标人在投标报价时必须按照江苏省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规【2012】9号）的通知精神足额计取安全生产费用，如未按此文件规定计取，投标文件按废标处理。

5、投标报价的计价方式

5.1 固定单价报价。本工程按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用《2008公路工程预算定额（修订后）》及《2009版公路工程清单计量细则》、《公路工程基本建设项目概算预算编制方法》及交办公路[2016]66号文编制工程预算价，建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和招标人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时综合单价不予调整。

6、投标报价的计价方法

6.1 投标报价参考的工程计价表和有关文件：《2008公路工程预算定额（修订后）》及《2009版公路工程清单计量细则》、《公路工程基本建设项目概算预算编制方法》及交办公路[2016]66号文等。投标人应根据企业的经营管理状况研究制定的企业定额、依据招标文件、施工图纸、本企业掌握的材料价格信息、施工组织设计（施工方案），按照招标人提供的工程量清单自行报价。

6.2 各项规费、税金等应计入工程成本的各项规定费用，投标人应按规定计入工程总价，不得随意调整或让利。

6.3 招标文件已明确的招标人费用、甲供（控）材料设备的价格和暂定费用为不可竞争费用。投标人投标报价时不得有任何改变，否则按废标处理。

6.4 无论招标时工程量清单中工作内容的描述是否准确，投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，综合单价不予调整（招标文件约定的条款除外）。

7、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

7.1 投标文件分为一号（商务标）、二号(资信标)、三号（电子标书）、原件、开标一览表5个标书。本次招标应编制的投标文件请参见投标须知第15 条。

7.2 一号标书应包括的内容：

7.2.1 法定代表人身份证明书；

7.2.2 授权委托书（如有授权）及授权委托人身份证复印件；

7.2.3 投标承诺书；

7.2.4 须附详细的投标报价汇总表、已标价的工程量清单表等。招标人提供的工程量清单中的工程量、暂定的价格或者费用、材料规格或者型号等特殊要求，投标人在投标报价时不得作任何更改变动，否则一切责任由投标单位自负。如果投标人认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正。

注：上述材料需装订成册，章印齐全，并提供文本一正四副装入一个封袋中密封，并在封袋上标注“一号（商务标）”字样。

7.3 二号标书应包括的内容：

7.3.1 企业营业执照副本原件或复印件加盖单位公章；

7.3.2 资质等级证书副本原件或复印件加盖单位公章；

7.3.3 企业安全生产许可证（副本）原件及复印件；

7.3.4 项目负责人的建造师注册证书原件或网上下载打印件加盖单位公章；

7.3.5 项目负责人安全生产考核合格证（B类）原件或网上下载打印件加盖单位公章；

7.3.6 社保部门出具的至少包含2018年9月至2019年2月连续6个月授权委托人、投标人拟派项目负责人（授权委托人与项目负责人可为同一人）在该单位参保缴费清单原件及复印件（以上人员参保证明注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。）。

上述材料原件单独装袋密封，并在封袋上标注“原件”字样。

上述材料复印件需装订成册，章印齐全，并提供文本一正四副装入一个封袋中密封，并在封袋上标注“二号（资信标）”字样。

7.4 三号标书应包括的内容：

投标人须提供电子标书，载体采用光盘，光盘中内容为计价软件格式的计价成果文件。电子标书应包括7.2.4 款所述的全部内容。光盘单独装袋密封，并在封袋上标注“三号（电子标书）”字样。

7.5 开标一览表（单独封装，用于唱标，格式附后）

注：开标一览表必须由法定代表人或被授权委托人签名并加盖单位公章，同时附上授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有）。

7.6 其它要求：

7.6.1 招标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

7.6.2 投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

7.6.3 投标文件如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印章（或签署）。

8、投标有效期

8.1 投标有效期:90日历天。

8.2 在原定投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

9、投标保证金退还

9.1 投标保证金退还时间：非中标候选人的投标保证金在中标结果公示期满后无息退还，列入中标候选人，但非中标人的投标保证金在中标通知书开出后5日内无息退还，中标人的投标保证金双方签订施工合同后5日内无息退还。

9.2 投标人出现下列情况之一的，招标人将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。

9.2.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

9.2.2 中标人未能在招标文件规定的期限范围内提交履约担保。

9.2.3 中标人无正当理由拒绝签订合同。

9.2.4 投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动。

10、投标文件的密封与标志

10.1 投标人应将投标文件分为一号标书、二号标书、三号标书、原件、开标一览表共5个标书，所有标书应单独装袋密封，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号（标书名称）。

10.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并盖章。

10.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

11、投标截止时间

投标人须在前附表中规定的投标文件递交时间之内，规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的招标代理机构人员封存，未按招标文件要求密封或逾期送达的投标文件不予接受。

12、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、装订、密封和标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

13、开标、评标、定标

13.1 开标按投标须知规定的时间、地点举行。开标时，由招标人或招标人委托的招标代理机构人员核验必须参加开标会议人员的身份。

开标由招标人或其委托的招标代理公司主持，并由投标人代表或招标人委托的公证人员检查标书密封情况，工作人员当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容，并请投标人授权代表在开标记录上签字确认。

13.2 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐标明顺序的中标候选人。

13.3 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

13.4 投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消中标资格。

14、评标办法

14.1 本工程评标办法为：合理低价法（详见第四部分）。

15、废标条款

15.1 投标文件中的投标承诺书未加盖投标人的公章及企业法定代表人（或委托代理人）印章或签名的，或者企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件；

15.2 未按招标文件要求提供投标保证金的；

15.3 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

15.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；多个标段同时投标时，投标文件错装、混装的；

15.5 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

15.6 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

15.7 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

15.8 投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

15.9 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（1）不同投标人报价相近，人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，部分或全部雷同的；

（2）不同投标人的投标文件内容出现错漏一致，或者报价细目呈明显规律性变化的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（4）不同投标人投标文件（商务标书）的编制人或审核人为同一人或同一单位人员的；

（5）不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；

（6）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

（7）不同投标人的投标文件（含投标保证金）由同一人或同一单位人员递交的；

（8）聘请为本项目代理招标和编制标底的单位人员编制投标文件的；

（9）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的。

15.10 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价工程量清单计价表中计量单位、工程数量与招标文件提供的不一致的；

15.11 改变招标文件规定的暂列金额或暂估价或不可竞争费用的；

15.12 未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文件无法导入计算机评标系统或电子投标文件不规范导致电子评标无法进行，严重影响评委评审的；

15.13 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

15.14 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

15.15 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

15.16 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

15.17 招标人接受联合体投标的，投标人的投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

15.18 招投标法律法规或本工程招标文件约定的其它废标情形。

凡本招标文件未明确标明废标条款的，评标委员会不得作为判定废标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定废标的依据。

对以上述第15.9条、第15.15条为依据判定为废标的，评标委员会必须按照《省住房城乡建设厅关于严厉打击建设工程围标串标和转包违法分包行为的若干意见》（（2013）671号）文的要求认真察是否存在疑似围标串标的行为，同时在评标报告中对投标人是否涉嫌围标串标作出认定。

16、投标文件的澄清

16.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

16.2 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

17、开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

18、授予合同

18.1 招标人应当自确定中标人之日起15日内，向盐城市大丰区行政审批局提交施工招标投标情况书面报告，同时将中标结果在交易大厅和江苏建设工程招标网同步公示三个工作日。

18.2 招标人和中标人须在中标结果公示结束2个工作日内按苏价服【2017】177号文件规定交纳建设工程交易综合服务费。

本工程招标代理费按国家发改委【2011】534号文及苏价服[2014]383号文计取。

18.3 招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起7日内，按照国家有关规定、招标文件及中标人的投标文件订立书面合同。不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送盐城市大丰区行政审批局审查备案。

19、其他

19.1 投标人在投标文件中应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料骗取投标、中标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任，并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规、予以处罚、公开曝光。

19.2 投标须知以及答疑文件、补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

19.3 本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

19.4 本招标文件的解释权归招标人所有。

第三部分  专用条款

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程

工程地点：大桥镇

资金来源：财政

承包方式：包工包料

二、工程承包范围及技术标准

承包范围：发包人提供的工程量清单及施工图纸全部内容。

技术标准：承包人必须严格按照发包人提供的施工技术要求施工，详细做法以发包人提供的工程量清单及设计施工图纸为准。

施工技术要求

⑴ 路基宽度不少于5.5m。

⑵ 路基开挖4.1m以上,路面底基层5%石灰土（旋耕机原槽拌合），宽度4.1m以上，深度20㎝以上，压实度98%以上。

⑶ 路面基层泥灰结碎砖压实厚度16㎝以上，宽度3.8m以上；碎砖面层2cm厚，3.8m宽，5%石灰土找平压实，压实度98%以上，且平整度达到规范要求。

⑷ 商品混凝土路面层厚度16㎝，宽度3.5米，混凝土强度等级不低于C30，每4m设置一道横向缩缝，沥青灌缝。现铺混凝土路面必须与原有混凝土路面做好衔接。

⑸ 路肩宽度每边不少于100cm（须压实、找坡、尖角齐整达规范要求。）。

⑹ 绿化：女贞胸径3㎝以上，每4米一株，，养护期二年。

⑺ 标志牌、警示桩按发包人提供的工程量清单要求规定安装设置。

⑻ 工程机械：中标人必须准备以下机械设备，而且机械设备处于最佳性能状态：8吨以上压路机一台，钢模高度等于或大于16㎝，插入式振捣棒两根以上，平板振动器、振动梁、磨光机、切割机等各一台以上，并有合格自检报告。

三、合同工期

承包人承诺工期为   日历天，开工前，承包人必须向发包人提出开工申请，经发包人同意后，承包人方可组织施工。实际开工日期以发包人和监理工程师批准的开工报告日期为准。

实际开工日期至工程竣工验收合格文件发出日期之间的延续时间扣除经签证确认的工期顺延天数为承包人的最终履约工期。最终履约工期超过承包人承诺工期即视为工期延误（如遇雨天等无法施工的特殊情况可顺延）。

承包人应按合同确定的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任。按每延误一天承担伍佰元的违约金，从应付的工程款中或履约保证金中扣除。如因发包人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理和发包人签证确认后顺延。

四、质量标准

工程质量标准：相关工程施工质量验收规范合格标准。

实际施工过程中，如果达不到承诺质量目标，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标，另按中标价的5%向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

发包人对承包人施工的每道工序，每个部位都要进行质量检查和现场监督，承包人必须严格执行工程分层报检制度，分层报检制度应由项目负责人及资料员共同完成。各分层报检必须先由承包人自检，填报大丰区交通运输局质检站统一印发的格式表格（表格附后，承包人自行下载），并由项目负责人签字，加盖单位公章后报送至发包人委托的现场监理，现场监理验收合格并在验收单上签字盖章后再报请镇农路办验收，经镇农路办验收合格签字盖章后，再由承包人及监理一同上报交通运输局质检站验收，经验收合格后，方可转入下一道工序施工。发包人对不符合要求的，有权要求承包人停工整改，并且对承包人作出相应的处罚。

承包人必须严格按照发包人的要求将建筑垃圾清离出施工现场，如承包人未能在发包人要求的时间内将建筑垃圾清离出施工现场，发包人有权另行指定相关人员到场清理建筑垃圾，发生的相关费用从承包人的履约保证金或工程款中扣除。

五、合同价款及支付

合同总价款（大写）：

合同约定开工日期7日前，发包人向承包人支付合同价款的10%作为预付款；工程竣工经上级主管部门验收合格后付至合同价的60%（同时扣回预付款）；工程缺陷责任期（24个月）满前付至最终工程结算价款的97%；余款作为质量保证金，待缺陷责任期满后无质量问题一次性结清（但不免除承包人的保修责任）。省检不合格项目不予拨付资金，无特殊情况不予复检，确需复检的一切费用由施工单位自行承担。按以上付款进度，无任何利息补偿。

本工程属于政府性投资项目，在政府审计部门业务指导下，由发包人委托工程结算审核单位进行工程竣工结算审核工作，发包人依法依规组织开展结算审核工作，承包人必须积极配合工程竣工结算审核工作，因承包人原因导致竣工结算审核工作不能如期完成，其后果由承包人自负，给发包人造成损失的，发包人依法追偿。

六、组成合同文件

组成本工程的文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③招标文件及招标答疑文件；④投标文件及附件；⑤建设工程标准规范及有关技术文件；⑥工程预算书等。

七、发包人的权利和义务

发包人委托      担任该工程的现场代表。

发包人代表的指令应由其本人签字后以书面形式交给承包人，待承包人代表在回执上签定确认收到后生效。承包人必须执行发包人代表的指令。如承包人代表认为发包人代表的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面报告，发包人代表在收到承包人报告后24小时内应作出修改该指令或继续执行该指令，承包人应予执行，但由于发包人代表的指令错误所发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

八、承包人的权利和义务

承包人委派      担任该工程现场代表。

承包人对发包人的要求、请求和通知，以书面形式由承包人代表签字后送交发包人代表，待发包人代表在回执上签字确认收到后生效。

承包人按发包人代表批准的施工组织设计或施工方案组织施工，在施工过程如遇安全、险情或事故且无法与发包人代表取得联系的情况下，可立即采取保证工程质量、人员生命、财产安全的紧急措施，在采取该类措施后24小时内向发包人代表送交报告，如发生险情或事故的责任在发包人，由发包人承担由此发生的经济支出并相应顺延工期；如发生险情或事故的责任在承包人，由承包人承担相应的费用且工期不变。

严格遵守施工安全规程，确保本工程施工安全。挖机作业时对高压线要密切注意，防止发生触电事故。施工过程中需在施工路段进口、出口处设绕行标志，夜间在距离施工场地百米外设灯光标志，并且保证施工现场24小时有人值班。凡施工过程中因承包人原因发生的一切安全事故，其责任及费用均由承包人承担。

承包人在施工时如对非本次招标范围内的管线、道路等有损坏的必须修复到位，该费用投标人须考虑进投标报价中，结算时发包人不予支付该项费用。承包人拒绝修复的，发包人有权另行指定相关人员到场修复，发生的相关费用从承包人的履约保证金或工程款中扣除。

九、材料设备供应

凡由承包人采购的材料，承包人要按照规范要求，对进场材料送至盐城市大丰区交通运输局质检中心检测，并主动向发包人出具用于本工程的材料检测资料，发包人有权随时检查施工技术人员、施工设备和各种材料的到位情况。承包人对材料质量负责，如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

十、合同定价方式与工程结算

10.1 本工程采用固定单价合同。综合单价包含的风险范围：施工期间的材料、机械、人工市场风险以及政策性调整的风险。

本工程竣工结算价＝承包人投标报价±变更部分工程价款±招标文件和合同约定可以调整的价格-招标文件及合同约定的相关处罚扣减费。

变更部分工程价款按如下办法：合同中有已适用或有类似变更工程量清单项目的价格，参照已适用或类似价格确定变更价格；合同中无适用或类似子目的单价，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后结算（发包人有权委托有执业资格的工程造价咨询机构进行审核）。

投标报价-预留金

下浮率＝1－                         ×100%

预算价-预留金

10.2 合同约定可以调整的价格：

竣工结算时若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。

10.3 履约保证金：承包人在合同签订前须以银行保函的形式向发包人提供履约担保，保函金额为合同价的10%，合同工程竣工验收合格后发包人将履约保证金退还给承包人（无息）。

十一、安全、文明施工要求

11.1 在开工前，承包人必须向发包人提出开工申请，经发包人同意后，承包人方可组织施工。承包人进场后，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，发包人将视情节轻重认定承包人是否违约，并根据情况要求承包人承担违约责任，支付违约金。

11.2 工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任（含交通安全）。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

十二、缺陷责任及保修责任

12.1 缺陷责任

12.1.1 本项目缺陷责任期为二年。

12.1.2 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

12.1.3 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。

12.1.4由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。

12.2 保修责任

12.2.1 保修责任

工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起计算，按国家相关规定执行。

工程质量保修金：3%的工程款。

12.2.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时 。

十三、分包

本工程不得分包和转包。承包人不得将本工程转包或允许他人挂靠，一经发现，发包人可以立即无偿终止合同，没收履约保证金，清退其出场。施工单位必须在解除合同后10日内将已建工程、施工技术资料无条件移交建设单位，对发包人的损失，由承包人加倍赔偿。

十四、违约责任

14.1发包人违约

⑴因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期。

⑵因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

14.2 承包人违约

承包人违约的其他情形：① 不同意本工程合同条件；②停工或拖延施工进度或影响施工质量；③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿；⑤不得出现承包人职工、材料商以催要工资、材料款名义向发包人索款，或向发包人、有关行政机关上访信访等行为。

承包人发生上述违约行为,发包人有权立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，且承包人承担合同总价20%惩罚性违约金。

十五、其他

15.1 合同的签定地点为            。

15.2 工程施工过程中项目负责人必须常驻现场实施施工管理，中途项目负责人需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处每天 2000 元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

15.3 本工程竣工结算须经具有执业资格的造价咨询机构审核，并以此结论作为双方结账的依据，承包人必须保证报送的工程竣工结算价的准确性，不得高估冒算。

15.4 工程施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

15.5 工程价款一律通过银行非现金结算。

15.6 未尽事宜按照国家相关规定确定。

十六、合同生效

双方约定合同正副本份数：本合同一式陆份，双方各执叁份。

因合同及合同有关事项发生的争议，向  工程所在地  人民法院起诉解决。

本合同约定：经双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人（签字）：               或委托代理人（签字）：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

日期：   年    月    日             日期：   年    月    日

安全生产合同

为在盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人盐城市大丰区大桥镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人（中标单位）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

二、乙方职责

1、承包人应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有安全生产许可证，项目负责人、安全员须取得安全考核合格证，参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

11、施工单位应当接受建设单位、监理单位及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

13、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

14、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

三、违约责任

1、乙方应对发生在本工程自合同签订至质保期满期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用，并按照《安全生产法》等相关法律法规上报处理。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后交付使用后失效。

发包人：（公章）                          承包人：(公章)

法定代表人                               法定代表人

或委托代表人：                           或委托代表人：

日期：   年    月    日                  日期：   年    月    日

廉 政 合 同

甲方：盐城市大丰区大桥镇人民政府

乙方：     （中标单位）       
    为强化工作力度，从制度机制上进一步规范集体性建筑工程建设行为，杜绝不廉洁行为，特制定本合同，双方遵照执行。
    1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。
    2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。
    3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。
    4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。
    5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。
    6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。
    7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。
    违约责任：
    1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。
    2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。
    3、甲、乙双方所签定的廉政合同的时效与工程建设合同时效等同。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人                        法定代表人

或委托代表人：                    或委托代表人：

日期：   年    月    日           日期：   年    月    日

第四部分 评标办法

（资格后审、合理低价法）

1.评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章约定的评标办法进行评审。

2.评标程序

2.1初步评审

2.1.1形式审查

投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；投标文件格式符合招标文件要求；投标承诺书、授权委托书等章印齐全；投标报价唯一等。符合以上条件者予以通过。

2.1.2 资格审查

评标委员会对所有投标人按以下要求进行资格审查，未提交符合下述要求的资料或提交资料不全的资格审查不予通过，作废标处理，不得进入下一阶段的评审。

⑴企业营业执照副本原件或复印件加盖单位公章；

⑵资质等级证书副本原件或复印件加盖单位公章；

⑶企业安全生产许可证（副本）原件及复印件；

⑷项目负责人的建造师注册证书原件或网上下载打印件加盖单位公章；

⑸项目负责人安全生产考核合格证（B类）原件或网上下载打印件加盖单位公章；

⑹社保部门出具的至少包含2018年9月至2019年2月连续6个月授权委托人、投标人拟派项目负责人（授权委托人与项目负责人可为同一人）在该单位参保缴费清单原件及复印件（以上人员参保证明注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，投标企业也可提供印有社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。）。

2.1.3 响应性审查

投标人响应招标文件中对工期、质量、投标有效期、投标保证金、不得改变工程量清单等要求。符合以上条件者予以通过。

2.2详细评审

对通过初步评审的标书进行详细评审，详细评审按以下顺序进行：

⑴投标文件未出现招标文件中明确的废标条款内容；

⑵投标人的报价不高于招标控制价；

⑶投标人的投标总价与投标报价明细表的合计金额一致，单价与工程量的乘积与合价一致，合价（金额）之和与单项费用汇总价格一致；

⑷投标人未遗漏或改变招标文件中规定的不可竞争费用。

⑸投标人的报价经评审不低于成本。本项目为防止出现过低报价造成恶性竞争，投标人报价低于所有有效投标报价的算术平均值*A值的视同低于企业成本，作废标处理，A值在开标前由投标单位代表在96%、97%、98%中随机抽取。当参与评审的投标人少于两家（含两家）不采用上述系数。

3.定标办法

对于通过上述评标程序的投标人，评标委员会按其投标报价由低到高推荐　3　名中标候选人。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，招标人确定排名第一的中标候选人为最终中标人。凡第一中标候选人以非正当理由放弃中标，没收其投标保证金以弥补第一、第二中标候选项人报价差额，不足部分由放弃者给予赔偿，以次类推。

对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

4.其他

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以无效标处置。

附件1：投标文件式样

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （单位名称）的        （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：           年龄：

单  位：             部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

注： 法定代表人或授权委托人须将本人身份证复印件贴于此。

投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：      年   月   日

投 标 承 诺 书

致：盐城市大丰区大桥镇人民政府

1、根据已收到的                    工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）  元  角     分（￥：     元）的总价承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并确保在  日内完成全部项目。

3、我方保证本工程质量达到国家合格标准。

4、本次投标，我方拟派项目负责人为               。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起三个月在大丰区区参加政府投资工程招投标的资格。

7、如果你方接受我方的投标，我方将保证按照你方认可的条件，以本工程招标文件须知前附表内写明的金额提交履约担保。

8、我方保证：决不转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程，转包工程，违法分包工程。如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、如果我方在本投标文件有效期内撤回投标文件，或在接到中标通知书后的7天内未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交履约担保，你方有权没收投标保证金，另选中标单位。

投  标  人：              				          	       （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：                      年              月            日

盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程

施 工 投 标 文 件

号标书（    标）

投 标 人（法人章）

法定代表人（签字或盖章）

或委托代理人（签字或盖章）

日    期：        年    月    日

开标一览表

项目名称：

| 标段序号 | 标段名称 | 投标报价 (元) | 工 期 （日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 盐城市大丰区大桥镇2019年普通农村公路工程 |  |  |
| 项目负责人 | （姓名） |
| 质量标准 | 合格 |

注：以上报价应与“投标承诺书”中的报价相一致。此表单独装袋密封，封面注明项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

需附：授权委托书（如有）、授权委托人身份证复印件