大丰区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术服务项目

招 标 文 件

标段编号： DFCG20180279

招  标  人：  盐城市大丰区农业委员会  （盖章）

招标代理机构: 江苏策诚工程咨询有限公司（盖章）

日    期  ：     2018年7月

招标文件备案表

| 招标人及 招标代理机构名称 | 盐城市大丰区农业委员会 江苏策诚工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 大丰区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术服务项目 |
| 标段编号 | DFCG20180279-1 |
| 此文件审查工作已结束，于2018年7月 18 日备案，共44页，附件有： 1、招标采购计划申报表； 2、采购通知单； 3、招标代理服务合同。 招标管理部门（盖章） |

# 第一章 招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 大丰区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术服务项目已由相关部门批准建设，招标采购预算资金来自财政，项目出资比例为100% ，招标人为 盐城市大丰区农业委员会 。项目已具备招标条件，现对该项目的技术服务项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1招标范围：粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定

2.2工期：自合同签订之日起，2018年12月底前完成“两区”表册、标志和图件，建立数据库，2019年6月底前通过上级验收，2019年9月底前完成成果报备。

2.3标段划分：本项目共分1个标段

2.4最高投标限价：650000.00元

## 3. 投标人资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.2投标人具有独立法人资格，具有有效营业执照；

3.3资质要求：投标人需具备在有效期内的测绘乙级及以上资质或土地规划甲级资质；

投标人拟派项目负责人须具有土地管理类高级工程师或测绘专业高级技术职称或注册测绘师资格。

3.4本次招标不接受联合体。

## 4. 评标办法

本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

## 5. 投标保证金

本工程投标保证金数额为陆仟伍佰元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市大丰区公共资源交易中心保证金专用账户（收款单位：盐城市大丰区公共资源交易中心，开户银行：江苏大丰农村商业银行创业支行, 帐号：3209820531010000075157;  联系电话：0515-83927237），投标保证金采用电汇方式，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。

特别提醒：投标人的保证金账户必须是投标人本单位的基本账户，且与盐城市公共资源交易企业诚信库登记账户一致。如果不一致，银行将会自动退回该项目投标保证金，投标人将失去该项目的投标资格。查询电话：0515-83927237（朱会计）

## 6. 招标文件的获取

6.1获取时间：2018年7月 18 日至2018年7月 24日。

6.2获取方式：网上报名及下载招标文件，请参照大丰公共资源交易平台(http://www.dafeng.gov.cn/ggzy) 招投标常见问题的“政府采购怎么报名中的网上报名指南”进行操作。

6.3各潜在投标人（供应商）在交纳招标文件工本费后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费，视为未报名。报名费305元。

7.投标时间、开标时间和地点

1、投标时间段：2018年 8 月7日 9时30分至 10时

2、开标时间：2018年 8 月 7日 10 时

3、投标文件提交地点： 盐城市大丰区公共资源交易中心开标二室 (盐城市大丰区城东新区丰华国际服务中心4楼（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米)

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国大丰(http://www.dafeng.gov.cn)、盐城市政府采购网(http://www.ccgp-yancheng.gov.cn)、大丰公共资源交易平台(http://www.dafeng.gov.cn/ggzy) 上发布。

## 9. 公告的修改或中（终）止

本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式大丰公共资源交易平台(http://www.dafeng.gov.cn/ggzy) 发布，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

## 10.联系方式

（1）招标人

招标人： 盐城市大丰区农业委员会

联系人： 张先生                 联系电话：15251175755

（2）招标代理机构

招标代理：江苏策诚工程咨询有限公司

联系地址： 盐城市大丰区泰西村康居小区666号（便民服务中心二楼）

联系人：  陈晓忠         联系电话： 15862079020

# 第二章  投标人须知

1. 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城市大丰区农业委员会 地址：盐城市大丰区农业委员会 联系人：张先生 电话：15251175755 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏策诚工程咨询有限公司 地址：盐城市大丰区泰西村康居小区666号 联系人：陈晓忠 电话：15862079020 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 大丰区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术服务项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （详见招标文件） |
| 1.3.2 | 工期 | 自合同签订之日起，2019年12月底前完成“两区”表册、标志和图件，建立数据库，2019年6月底前通过上级验收，2019年9月底前完成成果报备。 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 按招标人要求指定 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 相关质量验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，招标人不组织集中踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 投标人提出问题的截止时间： 招标人澄清的截止时间： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | / |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标文件截至时间 | 2018年7 月26 日 18 时前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件一般包括资质文件、商务文件、技术文件等，详见投标人须知3.1投标文件的组成） |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 固定单价报价，是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的【包括全部货物和服务的价格、人工工资、机械设备费用、工作人员差旅费及办公费、评审费用、可行性研究费、规划设计及预算编制费、前期后期踏勘费、变更费、图纸费、代理费、规费、培训费、技术指导费、税金、项目实施需要的资料收集、规划（测绘）成果编制以及一定的项目风险费用等全部费用。投标人中标后投标报价不再调整。 投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 650000.00元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。 2.投标文件正本1份，副本各4份。 3、投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 4.投标文件须采用胶装、热熔装订 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2018年8月7日 10时 地点： 盐城市大丰区城东新区丰华国际服务中心4楼开标二室（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米，丰华国际服务中心）；逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 银行转帐、电汇、网汇等。 履约保证金的金额：中标价的10% |
| 10.1 | 收费标准 | 本项目招标代理费向中标单位收取，招标代理费按国家发改价格[2011]534号文件规定货物类标准缴纳；请投标人考虑在投标报价中。 |

特别提醒：

1、招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台(http://www.dafeng.gov.cn/ggzy) 发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

2、投标单位的法定代表人或其委托代理人须携带有效身份证出席开标会议，否则评标委员会将作为无效标处理。

3、本招标文件的解释权属于招标单位，如因招标人的原因，招标人有权终止本项目，所有损失均由投标人承担。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）货物需求；

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台(http://www.dafeng.gov.cn/ggzy) 上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台(http://www.dafeng.gov.cn/ggzy) 上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件由资信文件、商务文件、技术文件、开标一览表共四部份组成。

3.1.1投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件及开标一览表

（1）、资信文件应包括如下内容：

主要包括下述材料原件和复印件（复印件须装订在投标文件中，原件须同投标文件一并密封提交，不需装订）：

（1）法定代表人身份证明书；（2）法定代表人授权委托书；（3）企业营业执照（副本）；（4）检察机关预防职务犯罪部门出具的投标企业无行贿犯罪档案查询结果查询函；（5）投标人需具备在有效期内的测绘乙级及以上资质或土地规划甲级资质证书；投标人拟派项目负责人须具有土地管理类高级工程师或测绘专业高级技术职称或注册测绘师资格证书。（6）投标人针对本项目评标办法认为需要提供的其他材料。

资格审查内容为（1）-（5）项，若缺少原件，则资格审查不通过，不进入后续评审。

（2）、商务文件应包括如下内容：

投标函

投标报价汇总表

商务及技术条款偏离表

申请人基本情况表及附件

（3）、技术文件应包括如下内容：

项目实施方案及服务承诺

项目整体规划编制方案

项目进度及验收方案

项目质量管理保障措施及投标人后续售后服务承诺

项目重点难点创新点及对应措施建议

项目管理机构、项目组成人员一览表

投标人认为需要提供的其他资料等

（4）、开标一览表的要求

开标一览表密封袋里须附（法定代表人身份证明书）或（授权委托代理人的身份证复印件及授权委托书）

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

本次招标计价方式采用“固定单价”报价，是投标人承诺的质量目标和项目完成时间内为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容的全部价格体现。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的【包括全部货物和服务的价格、人工工资、机械设备费用、工作人员差旅费及办公费、评审费用、可行性研究费、规划设计及预算编制费、前期后期踏勘费、变更费、图纸费、培训费、技术指导费、代理费、规费、税金、项目实施需要的资料收集、规划（测绘）成果编制以及一定的项目风险费用等全部费用。投标人中标后投标报价不再调整。

投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的招标需求中列出的设备项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报设备项目清单中列出的设备项目的单价或合价的项目，在项目实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

本项目投标保证金数额为陆仟伍佰元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市大丰区公共资源交易中心投标保证金标段子帐户（收款单位：盐城市大丰区公共资源交易中心；开户银行：大丰农村商业银行创业支行；账号：3209820531010000075157;   投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位必须与投标报名单位名称完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：投标人在缴纳保证金后，请至会员系统保证金到账情况中查看，选中该标段点击“查看”按钮，在弹出页面中确认付款账号和诚信库中录入的基本户开户账号是否一致(请确保基本户开户账号中没有空格)。因开标现场不再核验保证金收据，以开标现场开标系统显示的信息为准。如开标现场开评标系统未显示保证金已缴纳，一律视为投标保证金未按招标文件约定要求缴纳，其投标文件不予接收。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交；封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

无。

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（9）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（10）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金（含投标保证金）的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（18）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（20）不符合招标文件有关电子标书要求的。

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7. 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8. 合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

### 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

10. 招标人需要补充的其他内容

### 10.1收费标准

本项目招标代理费向中标单位收取，招标代理费按国家发改价格[2011]534号文件规定货物类标准100%缴纳；请投标人考虑在投标报价中。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定，评委评标前签订评标回避书，作为永久档案存档。

## 1． 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2． 评审标准

(如涉及到产品的参考品牌，在评审前评标委员会对照招标文件品牌的要求先进行品牌评审认定。)

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资质性评审标准：（对照投标须知3.1.1编制审查标准。）

在投标时应按招标文件要求将上述原件放入资质标书封袋内随投标文件一起递交，未提交上述原件资料或资料不全的，资格审查不予通过。

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、交货期或工期、质量要求、投标保证金等方面。

### 2.2 分值构成与评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （25分） | 报价 （25分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为废标的投标文件）。 | 25分 |
| 商务部分 （40分） | 资信 （15分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证的得2分； 投标人具有ISO14001环境管理体系认证的得2分； 投标人具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得2分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得2分 投标人为市场管理部门认定的“守合同 重信用”单位的得2分； 投标人具有AAA资信证书得2分； 投标人具有江苏省土地整治规划设计机构一级资质的得3分。 提供以上证书原件及复印件，复印件加盖投标单位公章装订在投标文件中，否则不得分。 | 15分 |
|  | 业绩 （15分） | 1、投标人近3年内承接过永久基本农田划定的技术服务项目的有一个得2分，最高得6分；提供以上合同原件及复印件，复印件加盖投标单位公章装订在投标文件中，否则不得分。 2、投标人近3年内承接过江苏省粮食生产功能区和重点农产品生产保护区划定试点项目的得3分；最高得3分。（提供相关文件、合同原件及复印件，复印件加盖投标单位公章装订在投标文件中，否则不得分。） 3、投标人近3年内承接过农业部门委托的农田、土地相关技术服务项目的有一个得1.5分，最高得6分；提供以上合同原件及复印件，复印件加盖投标单位公章装订在投标文件中，否则不得分。 | 15分 |
|  | 获奖 （10分） | 1、自2015年1月1日以来，投标人承担的涉及土地方面项目成果获得国土资源部门相关奖励的有一个得2分,最高得6分； 2、自2015年1月1日以来，投标人承担的永久基本农田划定工作获得过部级表彰的有一个得4分，最高得4分。 （提供奖项相关证明原件及复印件，复印件加盖投标单位公章装订在投标文件中，否则不得分。） | 10分 |
| 技术部分（35分） | 拟投入团队人员配备及设备 （10分） | 1.本项目投入土地资源管理或相关专业的技术人员充足、结构合理，具有中级或以上职称的技术人员每名得2分；最高10分。 （提供以上证书原件及复印件，复印件加盖投标单位公章装订在投标文件中，否则不得分。） | 10分 |
|  | 实施方案（25分） | 1.项目整体规划编制方案：根据科学、合理、严谨和可操作性的原则进行横向比较，优7-10分，良4-7分，差0-4分 2.项目重点难点创新点及对应措施建议：根据对项目重点、创新点的分析及措施建议是否全面合理的原则进行横向比较，优3-5分，良2-3分，差0-2分 3.项目进度及验收方案：根据方案的具体和完善程度进行横向比较，优3-5分，良2-3分，差0-2分 4.项目质量管理保障措施及售后服务承诺：根据管理及质量保障措施合理及完善度进行横向比较，优3-5分，良2-3分，差0-2分 | 25分 |

## 3． 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

### 3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

## 4． 通用评标规则

### 4.1 评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

### 4.2不规范标书

评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评分法的，且无法形成无效投标的，经评标委员会认定后扣减0.3—2分。

### 4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

### 4.4打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

### 4.5争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市大丰区公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

### 4.6违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

### 4.7其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

评标委员会对优、良、中分档记分的，必须先确定优、良、中档次，再独立记分。评标委员会在评审中意见不统一并可能影响结果的，请评委各自留下书面意见，并以少数服从多数形成结论。

# 第四章 合同条款及格式

采购合同书

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签署日期：

一、合同文件格式

委托方（以下简称甲方）：

承揽方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条  组成本合同的文件包括：

（一）中标（成交）通知书；

（二）合同条款；

（三）采购文件；

（四）乙方的投标文件；

（五）甲乙双方商定的其他必要文件。

合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

第二条  项目实施要求

1、自进场至成果移交甲方之前，乙方派驻本项目工作现场的专业人员不少于__人；

2、进度要求：自合同签订之日起，2018年12月底前完成“两区”表册、标志和图件，建立数据库，2019年6月底前通过上级验收，2019年9月底前完成成果报备。

3、技术服务质量要求：所提供项目成果的技术规格和质量标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范要求，并满足省农业委员会的相关技术及业务要求。

第三条  合同价款

1、合同价款承包方式：总价合同。

2、合同价人民币（大写）：      （中标价）         元。

第四条 合同工期及进度

1、开工日期：2018年   月  日（以签订合同时间为准）；

完工日期：2019 年    月   日完成两区划定工作（具体以省规定的报批、验收时间为准）。

2、合同工期总日历天数：

第五条  甲方的义务

1、本合同签订之日起三日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2、对乙方提交的成果进行抽检。

第六条  乙方的义务

1、合同签定之日起两日内组织测绘队伍（投标时承诺的人员）进场作业。

2、项目开工后派出足够测绘及施工人员、车辆，按施工图纸及技术标准等进行施工，确保在合同约定的工作周期内完成。

3、乙方根据招标文件的约定按时向甲方提交履约担保金。本合同履约担保金额为    万元，履约担保金在工程完工并提交成果报告且经省级验收合格后一个月内由甲方无息退还给乙方。

第七条  费用支付方式

大丰区粮食生产功能区划定项目完成规划报批稿通过市级评审后付合同价款的40%，通过省级评审后再付合同价款的40%，完成成果报备后再付合同价款的20%。

第八条 乙方应交付的主要成果内容：

1、文字成果

划定方案、技术报告、工作报告、检验分析报告等。

2、图件成果

包括工作底图、“两区”空间分布图、数字正射影像图等图件。

3、表册成果

表册内容包括“两区”管护责任一览表、“两区”片块田间工程建设情况表、“两区”划定汇总表等。

4、数据库成果

以划定的“两区”成果，按照《农业部关于印发<粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定数据库规范（试行）>的通知》（农计发〔2018〕2号）要求，运用江苏省“两区”数据库建库软件，建立“两区”数据库，将“两区”图、表、册等内容，纳入数据库管理，分级建库。并编写县级数据库说明文档，文档应包括县级数据库有关情况说明、栅格图和图层对照说明、数据库质量检查报告、数据库质量检查结果记录等。

第九条  违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方不支付任何费用。

2、乙方未能按合同规定的日期完成相关工作，每延迟一天扣1000元，并没收其工期保证金。

3、乙方提供的划定成果验收不合格，乙方应对因此造成的损失负等额赔偿责任，并承担相应的法律责任。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，如有发生将追究其法律责任。

5、本次测绘成果著作权归甲方所有，乙方不得以任何形式泄露给第三方，如有发生将追究其法律责任。

第十条  由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十一条  其它约定：无

第十二条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉）。

第十四条  附则：

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方单位名称（盖章）                   乙方单位名称（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权委托人（签字）：               或其授权委托人（签字）：

合同订立时间：    年    月   日

# 第五章 货物需求

# 一、工作背景

近年来，国家出台一系列强农惠农富农政策，实现粮食连年丰收，重要农产品生产能力不断增强。但是，我国农业生产基础还不牢固，工业化、城镇化发展和农业生产用地矛盾不断凸显，保障粮食和重要农产品供给任务仍然艰巨。为优化农业生产布局，聚焦主要品种和优势产区，实行精准化管理，建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。

深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施藏粮于地、藏粮于技战略，以确保国家粮食安全和保障重要农产品有效供给为目标，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托，以永久基本农田为基础，将“两区”细化落实到具体地块，优化区域布局和要素组合，促进农业结构调整，提升农产品质量效益和市场竞争力，为推进农业现代化建设、全面建成小康社会奠定坚实基础。

# 二、总体要求

## （一）细化任务，将划定任务分解落实到各镇。根据省市下达的划定任务，结合各镇（区、街道、场）现有耕地总面积及划定永久基本农田保护面积、粮食和重要农产品种植用地面积等因素，将指标细化分解落实到各镇（区、街道、场）。

## （二）划优保优，在永久基本农田内划定优质生产用地。粮食生产功能区和大豆、油菜籽生产保护区在永久基本农田中划定，划入地块要符合《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见要求》和《粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术规程》提出的水土资源条件较好、相对集中连片、生态环境良好、农业基础设施比较完备、具有粮食和重要农产品的种植传统等方面基本条件，选择已经建成或规划建设的高标准农田，优先划入“两区”。

## （三）落到地块，建立“两区”数字化地图和数据库。按照《国务院关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见要求》和《粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术规程》明确的“两区”划定标准，以第二次全国土地利用现状调查和永久基本农田划定的图件、数据为基础，将划定任务落实到具体地块，明确地块面积、排灌工程条件、作物类型、承包经营主体和土地流转情况等信息，统一编号，并建立数字化地图和数据库。

# 三、目标任务

盐城市下达了我区粮食生产功能区面积121万亩，其中水稻47万亩、小麦60万亩、玉米14万亩；重要农产品生产保护区面积23万亩，其中大豆5万亩，油菜18万亩。

# 四、工作程序与进度安排

# （一）前期准备工作阶段（2018年8月上旬前）

明确第三方技术服务单位，按照国家、省、市要求，编制工作方案，对相关人员进行培训。

（二）落实地块阶段（2018年8月底前）

根据“两区”划定工作总体部署，收集数据资料，开展内业分析与实地踏勘，通过公共告示，落实“两区”地块，摸清“两区”图上空间布局及相关属性信息。

1、基础资料收集

以镇（区、街道、场）为单元，收集永久基本农田划定成果（台账、责任书）、土地变更调查成果、农村土地承包经营权确权登记成果、耕地质量等别成果、最新遥感影像图、高标准农田建设、农业生产配套服务设施等农业综合生产能力建设成果，以及国民经济社会发展十三五规划、农业发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、高标准农田建设规划、土地整治规划、城乡建设规划、交通规划等规划成果，测土配方施肥等，生态退耕及灾毁资料等。

2、实地踏勘

以各镇（区、街道、场）为工作单元，确定实地勘查路线，对“两区”片块和地块的空间位置、数据和农业基础设施建设状况进行摸底调查，对已经完成的高标准农田建设的“两区”片块中的田间配套工程进行查清和记录。

（三）全面实施阶段（2018年12月底前）

根据“两区”划定片块，签订“两区”管护责任书，设立“两区”保护标志牌，明确保护责任，完善“两区”划定表册和图件，建立“两区”数据库。

（四）检查验收阶段（2019年6月底前）

按照全面实施阶段形成的“两区”划定成果，区级组织“两区”划定成果自检自验工作，通过后提交市级验收，市级验收通过后，提请省级抽验。

（五）成果报备阶段（2019年9月底前）

“两区”划定成果经检查验收合格后，由各级农业管理部门备案，并进行整理归档、统计和逐级汇交等工作，报送农业部、国土资源部、国家发展和改革委复核。

# 五、主要成果

# 1、图件成果：包括工作底图、“两区”空间分布图、数字正射影像图等图件。

# 2、数据成果：“两区”划定数据库。

# 3、表册成果：包括“两区”划定汇总表、“两区”管护责任一览表等表册。

# 4、文本报告：包括相关文件、划定方案、管护责任书、检查记录、技术报告、工作报告等材料。

# 第六章 投标文件格式

封面

（项目名称及标段）    货物招标

投 标 文 件

招标编号：

投标人（盖章）：

日期：     年    月     日

1.投标函

投   标   函

（招标人）   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称及标段）货物招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥           ）元的投标总报价，以 自合同签订之日起，2018年12月底前完成“两区”表册、标志和图件，建立数据库，2019年6月底前通过上级验收，2019年9月底前完成成果报备。 并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.投标报价汇总表

投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                                   标段号：（如有时）

| 序号 | 内容 | 价格（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 投标总价（人民币小写） |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： |
| 投标保证金： |
| 供货期或交付使用期： |
| 优惠条件：（如有时） |

注：此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

投标报价汇总等于序号1、2、3、4、5项之和。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

2.1报价明细表

项目名称：

招标编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.商务、技术条款偏离表

商务、技术条款偏离表

招标文件编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务、技术条款 | 投标文件的 商务、技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对招标文件的主要商务技术条款（如供货期、付款方式、履约保证、质保期等）

逐条填写。

授权委托人（签字）：

日             期：

## 4.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 6.实施方案

内容应包含组织机构、人员配备、项目负责人、安装计划、实施方案；时间、质量、安全控制措施，以及需买方配合的工作和提供的条件.

## 7.售后服务

应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买方委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保清包、大包的范围、内容、价格及相关承诺。

## 8.为完成本项目投标人认为所需要的其它资料

9、开标一览表

采购项目编号：                                                       项目名称：

投标人名称：                                                                                     单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
|  |  | 大写： |
| 项目负责人 |  |
| 工期 | 自合同签订之日起，2018年12月底前完成“两区”表册、标志和图件，建立数据库，2019年6月底前通过上级验收，2019年9月底前完成成果报备。 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括本项目招标文件规定的一切费用。

3、以上报价应与投标报价明细表中的价格相一致。

4、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字或盖章）：              （如有授权）                             日期：    年   月   日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件