不见面开标须知

各投标人：

1、根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式为不见面电子文件开标。

2、投标人无需递交纸质投标文件，投标人于投标截止时间止将加盖投标单位公章的投标文件扫描件电子档压缩包发送至指定邮箱：644235771@qq.com，以邮箱收到邮件时间为准，为防止网络延时，建议投标人提前发送邮件，逾期收到的邮件视为投标文件未按时送达。

各投标单位需将投标文件电子压缩包加密，密码自行保管，开标当天在腾讯会议系统中提供给开标现场负责解密的工作人员。

3、本项目投标文件的递交截止时间、投标保证金缴纳截止时间：2022年10月21日9时00分，逾期提交的文件拒绝接受。

开标时间：2022年10月21日9时00分。

4、投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

参加会议的方法（必选）：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“757-334-317”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。

5、开标程序

5.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员姓名；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）当众开标、唱标，并记录在案；

（5）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布开标结束。

6、因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

6.1投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。特别说明：由于本项目时间紧、任务重，又恰逢防控新型冠状病毒肺炎疫情期，因某种原因无法在规定的时间内递交投标文件的，视同放弃此次投标机会，不得向招标人、监管部门、招标代理机构等所有相关部门追责。

6.2开标当日，开标会议视频按第4条方法进行。

6.3开标时间前10分钟，招标人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。

6.4开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

6.5为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置电脑、进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

7、友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

腾讯客服联系方式：0755-83765566

招标代理业务技术支持联系人：李杨        联系电话：15295367065

第一章  招标公告

重要提醒：本项目请各潜在投标人在进行项目招标文件下载时必须以“项目管理身份登入”，无该身份类别的按http://221.231.122.12/dfweb/InfoDetail/?InfoID=3a30e7e6-cfa6-463e-80c4-47d00d776b7d&CategoryNum=029添加身份，添加身份完成后须完善企业诚信库，完善信息后提交自动审核通过，之后重新登录系统下载招标文件。

1.招标条件

本项目盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目新风系统及空调工程已由盐城市大丰区行政审批局以大行审发审（2021）146号批准实施，招标人为盐城市大丰区殡仪馆，招标项目资金来自财政资金，出资比例为100%。该招标项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

- 项目名称：盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目新风系统及空调工程

- 项目地点：大丰区殡仪馆

（3）项目编号：DFGC20210082

（4）项目规模：约115万元

（5）工期要求：30日历天

（6）质量要求：相关工程质量验收规范合格标准。本项目质保期2年。

（7）是否采用全程电子化：否

2.2标段划分：本招标项目共分1个标段，招标范围：包括空调设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。具体见招标人提供的设计图纸及相关技术资料、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准等。招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

3.投标人资格要求

3.1投标人须具备以下资质、资格等要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的项目实施能力。

（1）投标申请人须在中国境内注册的独立法人且具备空调设备生产能力及安装能力的生产厂家或者其授权中间商（经销商、代理商）；

（2）本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或具有机电工程施工总承包叁级及以上资质，且有安全生产许可证。

3.2信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文10.1.1以及10.1.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（3）投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。

（4）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（6）投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

（一）企业和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包违法行受到建设等有关部门行政处罚的；

（二）企业近 1 年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履 约担保情形的；

（三）企业近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

（四）投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的(履约评价不合格的名单应当在资 格预审公告与招标公告中予以明示)。

（7）投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关管理部门按规定处理。

3.3本次招标招标人不接受联合体投标。

3.4符合相关法律、法规规定的其他要求。

3.5投标人提供的产品及配件等不得涉及专利等商业纠纷。

3.6财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3.7投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.8投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定的情形的，将被取消中标资格。

3.9 盐城市招投标及标后履约不良行为系统已启用，投标单位未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标承诺的人员不到场以及其他不良行为，将会被系统记录，影响后续参加我市招投标活动，请各投标人诚信投标、确保履约。

3.10 评标前由招标人对照省政府第120号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩和信用状况等方面的情况。

4、评标办法

本招标项目采用资格后审（综合评估法）。

5. 投标保证金

详见投标人须知正文3.4条。

6.招标文件的获取

6.1本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请登录盐城市招投标会员网上交易系统购买招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

6.2招标文件获取方式：投标人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：“盐城市招投标会员网上交易系统大丰平台”（网址： http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx）

6.3招标文件每套售价250元，售后不退。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月21日9时00分，地点见招标文件“投标人须知前附表”。

该条如有变更，将以“补充答疑”形式通知投标人。

7.2 逾期送达的投标文件将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、大丰公共资源交易平台（网址： http://221.231.122.12）上发布。

9.特别提醒：

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。结合当前疫情防控要求，本项目开标方式更改为不见面纸质文件开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。参加开标会议的方法详见招标文件。

10.投标单位提交并在信息库（诚信库）发布的相关信息均应真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有。若有违反一经查实，须退出所有在盐城市招标投标平台上正在进行的投标项目并被取消会员资格，禁止1-3年内进入盐城市招标市场的处罚。同时作为失信行为推送至相关网站，进行联合惩戒。

11.联系方式

招 标 人：盐城市大丰区殡仪馆

联系地址：大丰区人民北路

联 系 人：季峰

联系电话：18962072806

招标代理：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

联系地址：盐城市大丰区人民北路丰尚国际1#楼9楼

联 系 人：李杨

联系电话：15295367065

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城市大丰区殡仪馆 联系地址：大丰区人民北路 联系人：季峰 电话：18962072806 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 地址：盐城市大丰区人民北路丰尚国际1#楼9楼 联系人：李杨 电话：15295367065 邮箱：644235771@qq.com |
| 1.1.4 | 工程项目名称 | 盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目新风系统及空调工程 |
| 1.1.5 | 招标项目名称 | 盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目新风系统及空调工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括空调设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。具体见招标人提供的设计图纸及相关技术资料、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准等。招标人保留定标后根据工程实际情况进行调整的权利。 |
| 1.3.2 | 工期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 大丰区殡仪馆 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 相关质量验收规范合格标准。本项目招标人或项目所在地质量技术监督部门或招标人委托的第三方检测机构可能对中标人所供产品进行抽检（或最终验收），如抽检不合格（或最终验收不合格）导致的费用损失由中标人承担，所有返工、拆除、更换等费用均由中标人承担，给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。 验收执行标准：国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见投标人须知1.4.3条 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 分包 | (不允许 (允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 按招标文件要求执行 |
| 1.11.4 | 偏差 | (不允许 (允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标公告，招标文件的文字部分、图纸、工程量清单，招标控制价文件，修改答疑澄清文件。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件 | 时间：2022年10月11日18时 形式：通过“盐城市招投标会员网上交易系统”提交 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“大丰公共资源交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“大丰公共资源交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“大丰公共资源交易平台”发给所有投标人。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“大丰公共资源交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 |
| 2.4 | 招标文件的异议提出时间 | 投标截止时间 10 日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 按招标文件要求提供 |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 一般计税方法计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 本工程不可竞争部分： 0 元 本工程最高投标限价为1141835.76元。 特别提醒：以上最高投标限价均包含不可竞争部分。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 见投标须知3.2.5 条 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见投标须知正文3.4条 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 详见投标须知3.4条 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标文件 | (不允许 □允许 |
| 3.7.5 | 提供纸质版投标文件 | 定标后，中标人应在领取中标通知书前提供与电子投标文件一致的全套纸质投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间现场地点 | 2022年10月21日9时 详见招标公告，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | (否 □是：退还时间： |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：开标当日，投标人授权委托人仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标须知5.2条 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数 评标专家确定方式：电脑随机抽取 本项目是否采用远程评标： □是 (否 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：江苏建设工程招标网、大丰公共资源交易平台 公示期限：3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 (否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求，履约保证金的形式：现金（转账）、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函（保函有效期为工程竣工验收合格后30天）、保险公司保险单。 履约保证金的金额：中标价的10%，投标人在收到中标通知书后，须在 7日内向招标人足额缴纳履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 根据盐政发〔2020〕57号精神，只要获得我市近两年度建筑业星级企业或建筑业发展先进企业之一表彰的，可免交本项目履约保证金等由投标企业缴纳的相关保证金（符合免交条件的企业名单）。 □不要求 |
| 8.5.3 | 招投标监督管理部门 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受盐城市大丰区民政局依法实施的监督。 |
| 9 | 是否采用电子 招标投标 | (否 □是，具体要求： |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 本工程招标人是否接受投标人的法定代表人担任项目负责人 | (否 □是 |
| 10.2 | 工程招标人是否接受企业退休人员担任项目负责人 | (否 □是 |
| 10.3 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确规定时： ⑴凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准； ⑵凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 ⑶按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.4 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4工程项目名称：见投标人须知前附表，工程项目是指本招标项目所属的工程建设总项目。

1.1.5本招标项目名称：见投标人须知前附表，招标项目是指本次招标的具体项目。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的工期：见投标人须知前附表，工期即指招标项目实施完成并通过验收达到合同目的的期限。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供设计服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备或工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备或工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将可能被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改和公布的招标预算价，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“补充答疑”的形式在投标人须知前附表规定的媒介或交易系统上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间要求见投标人须知前附表规定。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清见投标人须知前附表规定。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以以“补充答疑”的形式修改招标文件，其发布媒介和时间见投标人须知前附表规定。

2.3.2投标人确认收到招标文件修改见投标人须知前附表规定。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

3. 投标文件

3.1.1投标文件一般包括资格审查文件、商务文件、技术文件等。

（1）资格审查文件应包括：

投标人投标文件中提供的以下资格审查资料原件的彩色扫描件必须真实有效，且须保证彩色扫描件与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章），完整（关键信息齐全）、清晰可辨(钢印除外)；提供带有二维码的扫描件（或电子证照）投标的，扫描二维码必须能正确读取有关数据且与系统查询一致（疫情防控期间、资质换证就位期间主管部门有特殊规定的，执行相关规定）。

出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

- 投标人有效的营业执照（副本）。

- 投标申请人如是授权中间商，须经制造商授权，投标时提供由制造商盖章的授权书原件的彩色扫描件。

- 投标人有效的资质证书（副本）。

（4）投标人有效的安全生产许可证（副本）。

注：1、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被评委废标，后果由投标人自负。

2、若中标候选人上述有关证书有效性被质疑的，被质疑人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

（2）商务文件应包括：

◇ 法定代表人身份证明；

◇ 授权委托书（如有授权）；

◇ 投标函；

◇ 投标报价表；

◇ 技术培训、售后服务及维保承诺文件；

◇ 商务和技术偏差表；

◇ 投标主要设备（部件）、外购件（含材料）明细表；

◇ 投标主要设备（部件）配置情况一览表；

◇ 技术参数响应表；

◇ 技术规格书；

◇ 《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》、《本企业安全生产事故诚信承诺申报表》。

◇ 投标需要的其他证明文件。

（3）技术文件应包括：

按招标文件要求以及评标办法评分需要提供。

3.1.2 全套加盖章印的PDF投标文件一份，电子邮件加密发送。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求：

（1）投标报价是指提供招标设备并进行项目相关服务的所有费用。包括但不限于：人工费、材料费、机械费、管理费、总承包管理费、利润、规费、税金、措施费、一定的风险费等全部费用。

（2）报价方式：本工程投标报价方式为“固定全费用单价”，即将所有费用摊销至单价中。投标报价作为结算的依据，在本项目中除招标文件和合同另有约定外，其单价一律不得调整。

3.2.6投标报价应根据本工程实际情况综合考虑下列因素，并将所需费用计入投标报价，竣工结算时不因下列因素而调整中标价款：

（1）投标人对工程质量、安全负全面责任，投标报价还应考虑为完成本项目所需的施工用电、场地租赁、安全警示标牌、现场往来人员闲杂等一切因素，结算时不因投标人对施工现场以及各种环境因素等施工条件理解偏差而调整中标单价，也不另列项目补偿其他任何费用，也不因此而增加工期。

（2）本招标项目招标人要求投标人在投标报价时将建筑工程一切险（含招标人部分）、第三者责任险所需费用计入投标总价，工程结算时不另列项目计算该项费用给中标人。

（3）承包人在投标前须自行踏勘现场、充分考虑本工程施工对地下管线及相邻建、构筑物的影响，且须确保邻近建（构）筑物不受损坏，反之由承包人承担全部责任及其费用。

（4）承包人在工程实施时的为完成本项目的各类加固措施、保护等费用均须计入投标报价，结算时不作调整。施工过程中所必需的水、电、路（便道），以及为完成本工程项目各类大型机械进场所需的道路以及作业面、施工材料堆放场地等一切施工作业条件所需的所有费用包含在投标报价中，工程结算时不作调整。

（5）项目实施时成品、半成品的堆放、预制构配件以及施工用机械设备等所需场地的临时租用手续及费用由中标人自行负责，其所需费用招标人视为已分摊至相应的分部分项工程量清单综合单价中，工程结算时招标人不另行支付该项费用。

（6）施工中发生的渣土、废料运出施工现场及垃圾处理等各项费用投标人自行测算、招标人视为已计入有标价的工程量清单单价中，垃圾处理须符合有关环保、卫生、安全、渣土部门管理等要求，不得二次污染环境。非拆除部分不允许损坏，如有损坏，须负责修复拆除损坏部分。

（7）投标报价应考虑本项目招标文件主要合同条款标明的工程款支付方式所引起的工程施工资金成本的增加，并将该项因素计入投标报价。

（8）招标文件、合同主要条款中涉及承包人须承担的各类费用。

（9）作为有经验的承包人应在投标报价时考虑的其它事项。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体各方或者联合体中牵头人递交，并应符合有关规定。

3.4.2 本工程投标保证金数额为：贰万元整。投标人须在本工程开标前办理投标保证金缴纳手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。各投标人必须以企业法人基本存款账户办理保证金缴纳手续，否则不予接受。

根据盐政发〔2020〕57号精神，只要获得我市近两年度建筑业星级企业或建筑业发展先进企业之一表彰的，可免交本项目履约保证金等由投标企业缴纳的相关保证金（符合免交条件的企业名单详见本招标文件附件A）。

如投标人属于上述免交情形的，为便于本项目开标活动顺利开展，投标人须从其基本账户缴纳1元至本项目投标保证金子账户，开、评标结束后即可退回。

3.4.3投标保证金可采用现金（转账）、电子保函（保单）或线下银行保函等形式，投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，不同缴纳形式具有同等法律效力。具体缴纳方式为：

3.4.3.1现金（转账）缴纳方式：招标人委托盐城市大丰区公共资源交易中心负责保证金的管理，投标单位缴纳的投标保证金必须从其基本户转出，并确保在投标文件递交截止时间前到达（以实际到账时间为准）。盐城市大丰区公共资源交易中心投标保证金专用帐户（收款单位：盐城市大丰区公共资源交易中心，开户银行：江苏大丰农村商业银行创业支行，账号：3209820531010000123275）。 账户信息、指定子账号的获取方法、注意事项及操作流程详见大丰公共资源电子交易网站“常见问题”栏目“【20】”【投标人】盐城大丰项目投标保证金缴纳及退回操作流程，登录地址（http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/infodetail/?infoid=32a20e4c-51c8-4acd-b156-40a158efa2a6&categoryNum=029）。

3.4.3.2 电子保函（保单）保证金缴纳方式：电子保函（保单）保证金缴纳方式按照“一标段一保函、一公告一保函”的原则（即多标段项目每投一个标段须单独开具保函，重新招标的项目需重新开具保函），投标人必须在投标文件递交截止时间前一日的17时前通过交易中心金融服务平台 （网址： http://221.231.122.12:8062/financeplatform_zs/）办理完成，确保保险起始时间在开标时间前，否则将视为无效，按无效投标文件处理。

投标人采用电子保函（保单）形式缴纳投标保证金的，在投标截止日之前须到建设工程保函平台中确认是否生效。在使用过程中发现问题请及时与相关技术保障人员联系解决。

3.4.3.3线下银行保函缴纳方式：投标人必须在投标文件递交截止时间前取得本单位基本账户开户行出具的保函，并在投标时将其原件彩色扫描件放到投标文件其他材料中，无需上传到诚信库。

3.4.4 投标保证金退还

3.4.4.1投标保证金退还时间：以现金（转账）形式缴纳的保证金，退还至投标人的法人基本存款账户。具体退还时间为：中标结果公示发出后3个工作日内，退还非中标人的投标保证金；中标人合同签订后持招标人同意退还证明、合同复印件及中标通知书复印件到盐城市大丰公共资源交易中心4楼6号窗口办理退还手续。

以电子保函（保单）、银行保函、担保等形式缴纳的保证金按相关协议执行，无需办理退款手续。

3.4.4.2有投诉（异议）的项目，中标候选人及异议人（投诉人）投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。因恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为被通报的，自通报之日起6个月内，投诉（异议）人所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的给他人造成的损失的，投诉人依法承担赔偿责任。招标人直接扣减相应数额，确认应予退还保证金的数额，并经监管机构存档后，办理退款手续。以电子保函（保单）形式提交投标保证金的，由被保险人发起理赔申请；以银行保函、担保形式提供投标保证金的，由开立保函、担保的银行、担保公司根据招标人通知要求，支付保函、担保中相应的数额给招标人：

3.4.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，以电子保函（保单）形式提供投标保证金的，由被保险人发起理赔申请；以银行保函、担保形式提供投标保证金的，由开立保函、担保的银行、担保公司根据招标人通知要求，支付银行保函、担保中规定的数额给招标人。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保。

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按3.1投标文件的组成和“第六章 投标文件格式”进行编写，并按要求提交相关证明材料。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、项目要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》（以上格式详见第六章投标文件格式——投标承诺书，编制时满足招标文件要求）

3.7.4 本企业安全生产事故诚信承诺申报表。（格式详见第六章投标文件格 —— （三）本企业安全生产事故诚信承诺申报表）

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 各投标单位需将投标文件电子压缩包加密并发送至指定邮箱。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但修改后的投标文件应在投标截止时间前按4.2要求递交。

4.4 不予接收的投标文件

4.4.1 其他拒收（退回）投标文件的情形见投标人须前附表规定。

5. 开标

5.1 开标时间、地点和投标人代表

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。开标时，投标人不需出现在开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。

5.1.2 参加开标会议的方法：

⑴投标人投标截止时间前须通过电脑或智能手机搜索下载并安装“腾讯会议”，完成注册。

⑵投标截止时间前10分钟，招标代理将开启会议系统，各投标人登入腾讯会议后点击“加入会议”，输入会议号“757-334-317”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。

5.1.3 因本工程采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

⑴投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。特别说明：由于本项目时间紧、任务重，又恰逢防控新型冠状病毒肺炎疫情期，因某种原因无法在规定的时间内递交投标文件的，视同放弃此次投标机会，不得向招标人、监管部门、招标代理机构等所有相关部门追责。

⑵开标时间前10分钟，招标人、招标代理机构提前进入开标会议系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表于规定时间内进入开标会议系统收听观看实时音视频交互并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议系统的或未能在开标会议系统内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，投标人无法看到唱标、开标结果等实时情况，导致的一切后果由投标人承担。

⑶开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑷为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置能够实现远程音视频通话的高配置笔记本电脑或手机，进入开标会议后确保网络通畅、稳定，为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

⑸友情提醒：投标人如对上述腾讯会议软件等有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员或其他专业人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

腾讯客服联系方式：0755-83765566

招标代理业务技术支持联系人：李杨     联系电话：15295367065

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布相关参会人员姓名；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）当众开标、唱标，并记录在案；

（5）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

（5）与投标人有其他利害关系；

（6）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、撤离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

见投标人须知前附表

6.5 无效标条款

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函无企业法定代表人印章（或签字）的；

（4）企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

（9）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标最高投标限价的；

（11）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（12）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（13）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（14）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（15）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（16）明显不符合质量、技术规范、技术标准的要求的；

（17）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（18）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（19）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（21）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；

（22）不符合招标文件有关暗标要求的；

（23）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密的，因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外；

（24）投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号系统无法识别的；

（25）不同投标人的电子投标文件制作机器码、预算编制软件密码锁号等出现一致；

（26）投标人投标文件中提供的资格审查资料不全或原件的彩色扫描件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整（关键信息不齐全）、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；提供带有二维码的扫描件（或电子证照）投标的，扫描二维码不能正确读取有关数据或读取的数据与系统查询不一致的。

（27）未按提交《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》、《盐城市公共资源交易投标信用承诺书》的。

（28）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密的，因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外；

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

6.6 重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

依法必须招标的项目在评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新招标。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。招标人和中标人须在中标结果公示（中标人确定后公示于江苏建设工程招标网和盐城市公共资源交易中心平台）结束后5日内按苏价服［2017］177 号文件规定缴纳建设工程交易综合服务费后领取中标通知书。投标人投标报价时应将上述应由投标人缴纳的建设工程交易综合服务费用计入投标报价中，但不单列，自行考虑分摊至投标报价的综合单价、合价中。本工程代理费按代理合同约定计取。本工程由投标人缴纳的各项费用无论最终工程结算价与前期合同估算价误差多少，建设单位一律不予贴补给中标单位。中标人须在中标结果公示结束后3个工作日领取中标通知书，中标人如未能按照招标文件规定的要求缴纳建设工程交易综合服务费及领取中标通知书，招标人有权取消其中标资格，没收投标保证金。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4 排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向盐城市大丰区民政局投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1招投标相关单位及个人 在招投标活动中存在以下10.1.1以及10.1.2条不良行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

10.1.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和 规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

10.1.2投标人在招投标活动中出现如下不良行为，公示1-3个月：

（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取 招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以 中标为目的的投标，包括投标报价畸高、未按照招标文件约定要求提交投标保证金参与投标解密报价的、投标文件故意漏项缺项、 施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已 醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；

（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

10.2评标委员会在评标时，发现投标人有疑似串通投标或者弄虚作假骗取中标行为被否决投标的，应当及时将该单位CA锁操作功能锁定，自被锁定之日起至行政处罚意见作出之日止我市其他依法必招项目拒绝其投标。

本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 1． 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

## 2． 评审标准

2.1 初步评审

2.1.1 资质性评审标准：（对照投标须知3.5编制审查标准。）

2.1.2 符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期或工期、质量要求、投标保证金等方面。

### 2.2 分值构成与评分标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （40分） | 按满足招标文件要求且有效投标平均报价作为评审基准价A值，其价格分为满分；投标报价相对评标基准价每低1%扣0.3分，每高1%扣0.6分，不足1%的按插入法计算。 评标基准价A值：若有效投标文件＜7家时，以所有有效投标文件评标价算术平均值为A；若7≤有效投标文件＜10 家时，去掉有效投标文件投标报价中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉有效投标文件投标报价中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A。 |
| 技术响应 （30分） | 1、投标人所投设备技术参数完全满足招标文件中功能和技术参数要求的得15分，未完全满足招标文件中功能和技术参数要求的，参数负偏离每一项扣2分（以加盖制造商公章的产品样本的彩色扫描件为准，否则不得分） 2、所投多联机产品8HP-16HP单模块的IPLV(C)平均值≥9.5的得2分，9.5＞平均值≥9.0的得1分，其他不得分(以中国能效标识网公示数据截图复印件加盖制造商公章的彩色扫描件为准，未提供不得分)。 3、投标产品室外机夏季制冷运转温度范围最高能达到54℃（含）及以上的得1分，低于54℃不得分；投标产品室外机冬季制热运转温度范围最低能达到-27℃（含）及以下的得1分，不满足的不得分（以加盖制造商公章的产品样本的彩色扫描件为准，未提供不得分）。 4、所投多联机的压缩机采用直流变频涡旋压缩机的得4分，采用非涡旋形式的压缩机的得2分（以加盖制造商公章的产品样本的彩色扫描件为准，未提供不得分）。 5、所投产品室外机压缩机全部采用全直流无级变频的得3分，不满足不得分（以加盖制造商公章的产品样本的彩色扫描件为准，未提供不得分）。 6、所投风管式室内机标配浮子开关得2分，没有不得分（以加盖制造商公章的产品样本的彩色扫描件为准，未提供不得分）。 7、为保障机组使用过程中安全性，所投多联机室外机满足高承压制冷系统的得2分，仅能提供安全制冷系统证明的得1分，没有的不得分(以加盖投标人公章的第三方权威机构出具的检测报告及认证证书的彩色扫描件为准，未提供不得分)。 |
| 业绩（2分） | 投标人自2019年1月1日（以工程竣工验收时间为准）以来，承担过单项合同金额在60万元（含）以上的同类项目业绩的得1分，本项满分2分。 投标时须提供符合业绩要求的中标通知书（非招标项目不需提供，但须提供发包人或主管部门出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明（竣工验收证明至少经监理、施工、建设单位三方盖章，否则不予认可）扫描件、以及能证明业绩真实性的辅助材料。注：能证明业绩真实性的辅助材料主要包括：提供的中标通知书或施工合同已加盖项目所在地工程招投标管理部门或建设行业主管部门备案章；或中标公告官网查询截图；或提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行业主管部门出具的业绩真实性书面证明扫描件；或提供该业绩已录入至住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”或“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”的查询截图页面，否则业绩不予认可。 本招标文件要求的相关指标需在提供的中标通知书或施工合同、竣工验收证明中体现，如提供的中标通知书、施工合同、竣工验收证明中均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地工程招投标管理部门或建设行业主管部门出具的能反映相关指标的证明，或通过“全国建筑市场监管公共服务平台”、“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，相关指标能够体现，投标文件中同一指标，不一致的，以最小的为准。 上述业绩不是投标人承接的项目，不予认可。 中标通知书、合同、竣工验收证明等有关业绩证明材料怀疑涉嫌造假的，招标人认为需要调查取证时，如能够调取到当地主管部门存档资料的，一律以调取的存档资料为准。 |
| 资信部分 （3分） | 投标人或货物制造商具有有效期内的质量体系认证的得1分，具有有效期内的环境管理体系认证的得1分，具有有效期内的职业健康安全管理体系认证的得1分。 注：以上需要提供相关认证证书复印件加盖投标人公章的彩色扫描件，认证范围中需包含机电工程施工或暖通设备类似内容，否则不得分。 |
| 安装组织施工、调试方案 (15分) | 评委依据招标文件要求对投标人制定的安装组织施工、调试方案进行评审。该项得分取所有评委评分的算术平均值。 （1）根据投标作出的相关承诺、组织和协调措施进行打分（0-3 分）； （2）施工安装、调试方案（0-3 分） ； （3）安装安全生产和文明施工方案（0-3 分） ； （4）安装质量保证的技术措施方案（0-3 分） ； （5）安装进度的措施方案（0-3 分）。 |
| 售后服务 （10分） | 评标委员会根据以下评分点独立评分，该项得分取所有评委评分的算术平均值。 1、投标人承诺压缩机质保期为三年的加1分，承诺压缩机质保期为四年的加2分，本项最高得分为2分。 2、质保期内质保内容及服务体系的完备性比较，投标人对本项目涉及质保内容及售后服务体系有整体性的深入认识，主要人员职责清楚，工作标准明确，工作流程清晰规范得5-7分；投标人对本项目涉及质保内容及售后服务体系有一定认识，对主要人员角色定义清晰、工作流程清晰得2.5-4.9分；投标人对质保及服务体系缺乏认识，完整度较差，对人员角色定义不清、工作流程设计混乱，可操作性较差得0-2.4分。 3、售后服务响应时间、备品备件方案比较根据优良打分,最高得1分。 |
| 安全生产专项诚信分 | 该项为扣分项，报送本企业安全生产事故诚信承诺申报表，投标截止日向前半年内（以以事故调查报告日期为准）发生安全生产事故，不分地域。投标人投标时未提供此表或未签章的视为未承诺，最终得分直接扣1分。 |

## 3． 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.4款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

### 3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

第四章 合同条款及格式

发包人（全称）：盐城市大丰区殡仪馆

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目新风系统及空调工程

项目地点：大丰区殡仪馆

承包方式：包工包料

二、承包范围

承包范围：发包人提供的工程量清单及招标文件约定的全部内容。

三、合同工期

承包人承诺工期为   日历天。开工前，承包人必须向发包人提出开工申请，经发包人同意后，承包人方可组织施工。实际开工日期以发包人的开工报告日期为准，实际开工日期至工程竣工验收合格文件发出日期之间的延续时间扣除经签证确认的工期顺延天数为承包人的最终履约工期。最终履约工期超过承包人承诺工期即视为工期延误。

承包人应按合同确定的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人支付1000元的违约金，承包人支付违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。逾期超过15日，发包人有权解除合同，由此产生的损失和责任均由承包人承担。发包人将对承包人施工进度进行日常考核，如发包人综合评估后发现承包人无继续履约能力，发包人有权要求承包人退场，终止合同，并委托审计单位对已完工程进行审计结算。如因发包人原因并且符合工程工期顺延的情况，经发包人签证确认后顺延。

四、质量标准

工程质量标准：相关规范验收合格标准。

实际施工过程中，如果达不到承诺质量目标，承包人必须无偿整改达到承诺质量目标。另外监理每发一次书面整改意见，结算时扣1000元；发包人每发一次书面整改意见，结算时扣2000元；由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

五、合同价款及支付

合同总价款（大写）：           （小写）：           元。

（1）合同约定的开工日期7日前，承包人组织进场施工，经验收具备开工条件，发包人向承包人支付合同价款的10%作为工程预付款；

（2）工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；

（3）工程缺陷责任期满前付至最终工程审定结算价款的97%；

（4）余款作为质量保证金，待缺陷责任期满后无质量问题一次性结清（但不免除承包人的保修责任）。

注：（1）、合同价款指扣除暂列金、暂估价(专业工程暂估价、材料暂估价)、发包人供应的材料及其规费和税金后的价格；（2）、按上述进度付款无任何利息补偿；（3）、付款时承包人须向发包人提供增值税专用发票，付款通过合同规定的银行结转；（4）、承发包双方应当在期中支付时完成已完成工程量和变更签证的价款审核、确认工作。

六、组成合同文件

组成合同文件包括：（1）本合同文件；（2）本工程招标文件及答疑文件；（3）国家及地方标准，规范及有关技术文件；（4）工程量清单及图纸；（5）工程投标书。

七、发包人的权利和义务

发包人委托     担任该工程的现场代表。

发包人代表的指令应由其本人签字后以书面形式交给承包人，待承包人代表在回执上签定确认收到后生效。承包人必须执行发包人代表的指令。如承包人代表认为发包人代表的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面报告，发包人代表在收到承包人报告后24小时内应作出修改该指令或继续执行该指令，承包人应予执行，但由于发包人代表的指令错误所发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

八、承包人的权利和义务

承包人委派       担任该工程现场代表。

承包人对发包人的要求、请求和通知，以书面形式由承包人代表签字后送交发包人代表，待发包人代表在回执上签字确认收到后生效。

承包人按发包人代表批准的施工组织设计或施工方案组织施工，在施工过程如遇安全、险情或事故且无法与发包人代表取得联系的情况下，可立即采取保证工程质量、人员生命、财产安全的紧急措施，在采取该类措施后24小时内向发包人代表送交报告，如发生险情或事故的责任在发包人，由发包人承担由此发生的经济支出并相应顺延工期；如发生险情或事故的责任在承包人，由承包人承担相应的费用且工期不变。

承包人应按约定时间和要求，做好文明施工工作。

九、合同定价方式与工程结算

9.1 本工程采用全费用固定单价合同，工程结算价＝中标单价×实际验收合格的工程量±工程变更价款。工程变更部分工程价款按以下方式结算：合同中有类似变更工程量清单项目的价格，参照类似价格确定变更价格；合同中无适用或类似子目的单价，其相应单价由承包人提出，经发包人确认后进行结算。

9.2 竣工结算时若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经发包人签证确定。

9.3承包人须到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

十、履约保证金

本工程履约保证金金额为合同价的10%，履约保证金形式为现金、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的保函（保函有效期为工程竣工验收合格后30天）、保险公司保险单，履约保函撤销时间为工程竣工验收合格后。

根据盐政发〔2020〕57号精神，只要获得我市近两年度建筑业星级企业或建筑业发展先进企业之一表彰的，可免交本项目履约保证金等由投标企业缴纳的相关保证金（符合免交条件的企业名单详见本招标文件附件A）。

十一、缺陷责任及保修责任

11.1 缺陷责任

11.1.1 本工程缺陷责任期为二十四个月。

11.1.2 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

11.1.3 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。

11.1.4 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。

11.2 保修责任

11.2.1 保修责任

工程质量保修期按相关规定执行，自工程竣工验收合格之日起计算。

工程质量保修金：3%的工程款。

11.2.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时 。

十二、违约、索赔和争议

1、本合同关于发包人违约和具体责任如下：

⑴发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

⑵发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的情况。

发包人承担违约责任时，应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，并对工期作相应顺延。

2、本合同关于承包人违约的具体责任如下：① 不同意本工程合同条件；②停工或拖延施工进度或影响施工质量；③无正当理由，单方面要挟发包人提高合同价款；④无正当理由，单方面要挟发包人给予某种补偿；⑤不得出现承包人职工、材料商以催要工资、材料款名义向发包人索款，或向发包人、有关行政机关上访信访等行为。承包人发生上述违约行为,发包人有权立即解除合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，且承包人承担合同总价20%违约金。承包人严禁转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程，转包工程，违法分包工程。如有违反，发包人有权立即解除合同，承包人必须在解除合同后10日内将已建工程、施工技术资料无条件移交发包人。发包人将已建工程报送竣工结算审核，以竣工结算审核结论作为与承包人的结算依据。承包人不得以任何理由停工或者拖延施工进度，否则发包人除按上述约定追究违约责任外，并有权直接组织替代队伍进场施工，发生的工程款直接从应付承包人工程款中扣除。

3、在履行合同过程中产生争议时，双方应友好协商，如协商不成，合同双方均有权向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，违约方承担与诉讼相关的一切费用。

十三、特别约定

13.1 工程施工过程中项目负责人必须常驻现场实施施工管理，并服从发包人的考勤管理，遵守发包人制定的考勤制度，如违反，无条件接受相应的处罚。

13.2 工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任（含交通安全）。施工过程中发生的安全责任与发包人无关，产生的一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

13.3保险

13.3.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保建筑工程一切险，承包人须按规定缴纳发包人和承包人投保建筑工程一切险的相关费用，上述费用已经包含在签约合同价中，工程结算时不再另行支付。

13.3.2 工伤保险

关于工伤保险的特别约定：承包人应在整个施工期间为其现场雇用的全部人员（包括临时工和民工等）投保工伤保险，该费用已经包含在签约合同价中，工程结算时不再另行支付。

13.3.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应在整个施工期间为其现场雇用的全部人员（包括临时工和民工等），投保人身意外伤害险，缴纳保险费。承包人应将保险单副本交监理人备案。该项保险的一切费用应由承包人承担并支付。如果承包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保险公司索赔，不足部分由承包人自行承担，与发包人无关。承包人应保障发包人不承担由任何事故或意外伤害引起的赔偿以及与此有关的一切索赔、诉讼及其他费用。

13.4 材料与设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

承包人在施工过程中必须将发包人认为需要提供样品的材料，在采购前报三个符合发包人要求的档次品牌（具体到具体型号、规格）样品给发包人审核，经发包人审核通过并书面确认同意后方可进行采购和全面施工，如发包人不认可需重新送样，直至发包人认可为止。承包人如未送样或样品未经认可就自行施工的，一律拆除，且发包人有权终止合同，或视为承包人严重违约，一切经济和法律后果均由承包人承担。如三次报样均不通过，发包人有权指定品牌型号让承包人采购，且价格不调整；承包人不采购的，按发包人采购的该项材料件的2倍违约金，违约金在到期的工程款中扣除。

对发包人在招标时推荐的材料，承包人必须无条件采购使用，否则视为违约，并无条件服从发包人同等档次进行调整的情况，不得因此提出工期延误及费用索赔。如有不全的或不明确的，则由发包人在承包人报送的三个样品中选择确认使用，报送的样品不符合要求应重新报送直至符合规定。

13.5 承包人在施工时如对非本次承包范围内的管线、设备、场地、道路周边的绿化、围墙等若有损坏的必须修复到位，该费用（如有）已包含在签约合同价中，结算时发包人不另行支付该项费用。防尘、防噪音、安全防护措施相关费用已包含在签约合同价中，结算时发包人不另行支付该项费用。

13.6 承包人必须对已完工工程做好成品保护工作，非发包人因素造成损坏，费用由承包人承担，因第三方原因造成损坏的，费用也由承包人承担，承包人可向第三方追偿。

13.7 签订合同前，承包人须按《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏建建管【2016】707号）的要求设立农民工工资专用账户，并按《盐城市大丰区工程建设领域农民工工资支付管理办法》（大人社〔2018〕50号）规定缴纳农民工工资保证金。

承包人是民工工资支付的责任人。项目经理部要执行用工实名制，建立全体民工花名册和工资支付表，并每月报发包人备案。确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，发包人有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报主管部门。承包人分包单位雇佣民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿民工工资负总责。

如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人有权从应付给承包人的工程款中代为支付，同时由承包人向发包人支付签约合同价20%的违约金，并上报主管部门。

13.8 双方约定合同份数：本合同一式陆份，双方各执叁份。

十四、合同生效

合同订立时间：2022年  月   日

合同订立地点：盐城市大丰区殡仪馆

本合同约定：经双方签字盖章后生效。

发包人：（公章）                     承包人：（公章）

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人（签字）：               或委托代理人（签字）：

安全生产合同

为在盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目新风系统及空调工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人盐城市大丰区殡仪馆（以下简称“甲方”）与承包人         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

二、乙方职责

1、乙方应遵守国家安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全人员，有组织有计划地开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目负责人（项目经理）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目经理）是安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车船驾驶等特殊工种作业现象时，项目负责人（项目经理）必须承担管理责任。

6、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

11、乙方应当接受甲方及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向甲方支付违约金。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

13、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

三、违约责任

1、如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其未付合同款用于支付事故处理费用。

2、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，项目竣工验收合格后交付使用后失效。

发包人：（公章）                      承包人：(公章)

法定代表人                           法定代表人

或委托代表人（签字）：                或委托代表人（签字）：

日期：2022年   月  日                日期：2022年   月  日

廉 政 合 同

甲方：盐城市大丰区殡仪馆

乙方：                 
    为强化工作力度，从制度机制上进一步规范盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目新风系统及空调工程建设行为，杜绝不廉洁行为，特签订本合同，双方遵照执行。
    1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。
    2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。
    3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。
    4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。
    5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。
    6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。
    7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。
    违约责任：
    1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。
    2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。
    3、甲、乙双方所签定的廉政合同的时效与工程建设合同时效等同。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人                         法定代表人

或委托代表人：                     或委托代表人：

日期：2022年  月  日              日期：2022年  月  日

工程质量保修书

发包人（全称）：盐城市大丰区殡仪馆

承包人（全称）：中标单位

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盐城市大丰区殡仪馆改扩建项目新风系统及空调工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：　由承包人施工的全部内容   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍  年；

3．装修工程为  贰  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    贰  年；

5．供热与供冷系统为   贰  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7．其他项目保修期限约定如下：   贰  年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  二十四 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应根据合同约定退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程按工程价款结算总额3%的比例预留质量保证金，工程缺陷责任期为二十四个月，从工程竣工验收合格之日起计算，质量保证金于工程缺陷责任期满后退还（无息）。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：

地  址：                              地  址：

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

# 供货要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准薄型风管机 | 单台制冷量≥2.8KW，制热量≥3.2KW，电源220V/50Hz 2、噪音：≤28/26/22dB 3、带冷凝水提升泵 4、静压值≥10/30 参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 3 | 台 |  |
| 2 |  | 单台制冷量≥3.6KW、制热量≥4.0KW，电源220V/50Hz 2、噪音：≤31/27/22dB 3、带冷凝水提升泵 4、静压值≥10/30 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 单台制冷量≥4.5KW、制热量≥5.0KW，电源220V/50Hz 2、噪音：≤33/31/22dB 3、带冷凝水提升泵 4、静压值≥10/30 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 四面出风嵌入式 | 单台制冷量≥11.2KW、制热量≥12.5KW，电源220V/50Hz 2、噪音：≤37/35/31dB 3、带冷凝水提升泵 参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 5、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 16 | 台 |  |
| 5 |  | 单台制冷量≥14.0KW、制热量≥16.0KW，电源220V/50Hz 2、噪音：≤44/40/36dB 3、带冷凝水提升泵 参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 5、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 15 | 台 |  |
| 6 | 室内机线控器 | 1、液晶显示86*86mm 2、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 | 36 | 台 |  |
| 7 | 10P室外机 | 单台制冷量≥28kW 、制热量≥31.5KW 2、电源：380V3N /50Hz 3、噪音值：≤56dB 4、制冷额定功率：≤6.80W 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 16P室外机 | 1、单台制冷量≥45.0kW 、制热量≥50.0KW 2、电源：380V3N /50Hz 3、噪音值：≤60dB 4、制冷额定功率：≤11.8KW 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 2 | 台 |  |
| 9 | 28P室外机 | 单台制冷量≥80.0kW 、制热量≥90.0KW 2、电源：380V3N /50Hz 3、噪音值：≤63dB 4、制冷额定功率：≤21.30KW 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 30P室外机 | 单台制冷量≥85.0kW 、制热量≥95.0KW 2、电源：380V3N /50Hz 3、噪音值：≤64dB 4、制冷额定功率：≤22.75KW 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 32P室外机 | 单台制冷量≥90.0kW 、制热量≥100.0KW 2、电源：380V3N /50Hz 3、噪音值：≤64dB 4、制冷额定功率：≤25.10KW 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 四面出风嵌入式 | 单台制冷量≥6.3KW、制热量≥7.1KW，电源220V/50Hz 2、噪音值：≤35/34/31dB 3、带冷凝水提升泵 参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 5、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 6 | 台 |  |
| 13 | 室内机线控器 | 1、液晶显示86*86mm 2、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 | 6 | 台 |  |
| 14 | 14P室外机 | 1、单台制冷量≥40.0kW 、制热量≥45.0KW 2、电源：380V3N /50Hz 3、噪音值：≤59dB 4、制冷额定功率：≤10.90KW 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 全热交换器 | 新风量：≥3000m³/h 2、出风口静压：≥210Pa，全压：≥241Pa 3、功率：≤1600W 4、电源：380V3N /50Hz 参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 含外墙防雨帽、送排风口、风阀、辅材、控制线、人工吊装、镀锌铁皮风管、墙上开孔等相关安装材料。 包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 2 | 台 |  |
| 16 | 全热交换器 | 新风量：≥2500m³/h。 2、机外静压：≥190Pa，全压：≥208Pa 3、功率：≤1600W 4、电源：380V3N /50Hz 参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、含外墙防雨帽、送排风口、风阀、辅材、控制线、人工吊装、镀锌铁皮风管、墙上开孔等相关安装材料。 7、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 3 | 台 |  |
| 17 | 全热交换器 | 新风量：≥1500m³/h。 2、出风口静压：≥160Pa，全压：≥180Pa 3、功率：≤640W 4、电源：380V3N /50Hz 5、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 6、含外墙防雨帽、送排风口、风阀、辅材、控制线、人工吊装、镀锌铁皮风管、墙上开孔等相关安装材料。 7、包括设备的供货（含冷媒R410A、冷媒管、分歧管、保温管套、通讯线货物、包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 2 | 台 |  |
| 18 | 1.5匹挂机 | 1、名称:变频分体挂壁式空调器 2、制冷量：≥3500w，制冷功率：≤950w 制热量：≥4450w，制热功率：≤1185w 3、电加热功率：≤1100w， 4、能效等级：3级变频，能效值：4.25 5、噪音（dB)：室内机≤37/41；室外机≤51 6、冷媒R32 7、循环风量≥700m³/h 8、安装形式:壁挂式 9、支架，开孔具体规格需满足装饰要求 10、随机原包配供冷媒管，冷凝水管，保温管套，通讯线等其它材料及安装 11、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 12、包括设备的供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 35 | 套 | 办公综合楼： 1层9台，2层11台 后勤服务楼： 一层3台，2层8台 火化车间：4台 |
| 19 | 3匹柜机 | 1、名称:变频分体柜式空调器 2、制冷量：≥7200w，制冷功率：≤2040w 制热量：≥9500w，制热功率：≤2860w 3、电加热功率：≤2500w， 4、能效等级：3级变频，能效值：4.19 5、噪音（dB)：室内机≤46/42/34；室外机≤56 6、冷媒R32 7、循环风量≥1200m³/h 8、安装形式:壁挂式 9、支架，开孔具体规格需满足装饰要求 10、随机原包配供冷媒管，冷凝水管，保温管套，通讯线等其它材料及安装 11、参考品牌：海信、日立、格力、美的、海尔 12、包括设备的供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试、直至竣工验收合格、质保期内设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维护保养、维修及售前售后服务等。 | 16 | 套 | 办公综合楼： 1层4台，2层4台 后勤服务楼： 一层3台 火化车间：5台 |

如采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后以答疑文件的形式发出后方可。

# 第六章 投标文件格式

招标

投 标 文 件

招标编号：

投标人（盖章）：

日          期：

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 网 址 |  | 传 真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电 话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型：等级：证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标设备制 造商名称 |  |
| 备注 |  |

### (二)近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

### (三)本企业安全生产事故诚信承诺申报表

| 序号 | 事故工程 | 事故地点 | 事故时间 | 伤亡情况 | 建设单位 | 施工单位名称 | 施工单位 | 监理单位名称 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 | 项目经理 |  | 法定代表人 | 项目总监 |

我公司承诺我以上表格所填内容真实、齐全，无隐瞒未报事故信息，若提交投标文件后被发现存在瞒报、漏报事故信息的，除自愿接受取消其中标资格、弄虚作假骗取中标处罚外，另作为失信行为推送江苏省建设工程招标网，全省范围内限制投标资格不少于3个月。

单位签章：

注：1、此表格为必填，若无事故请填无。投标人投标时未提供此表或未签章的视为未承诺，最终得分直接扣1分。

2、本表填报本企业投标截止日向前半年内（以事故调查报告日期为准）发生安全生产事故，不分地域。

### (四)投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                项目的投标;

二、保证我公司盐城市公共资源交易中心诚信库和本次投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

三、保证我公司用于本次投标的项目负责人无在建工程，保证代理人及投标承诺的项目部人员均为本单位的正式职工，并确保均已按本招标文件约定的要求在本单位缴纳养老保险。如有投诉经查实，自愿接受以弄虚作假骗取中标进行处罚；

四、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

五、不与其他人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不存在转包、违法分包及挂靠等违法行为；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备；

九、如在投标过程和公示期间发生异议、投诉行为，保证按照《关于进一步规范建设工程招标投标投诉（异议）处理的通知》（盐建招投〔2016〕1号）要求进行，不捏造事实恶意投诉（异议），不借投诉（异议）之名进行敲诈勒索，不以非法手段获取相关证据材料。如有投诉（异议），投诉书形式要件合法、有效，内容符合有关规定。不一诉多投、不越级投诉。如投诉（异议）不实，给他人造成的损失的，应承担赔偿责任的，我同意招标人在我公司投标保证金中直接扣减相应数额，不足部分补足。

十、若对本次投标有投诉（异议），我保证由我投标时授权的代理人全权处理投诉（异议）事项，不再另行委托他人处理，如若违背，招标人或监管机构有权拒绝受理我公司投诉（异议）事项。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反以上承诺内容、或其他弄虚作假，骗取中标的行为，自愿依法接受取消投标、中标资格、计失信行为录入不良行为记录系统、没收投标保证金等有关处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

年    月     日

盐城市公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：

年     月     日

（五）投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	          （¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为   	）提供 	 	（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容：

⑴投标函；

⑵法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

⑶联合体协议书（如有）；

⑷投标保证金（如有）；

⑸商务和技术偏差表；

⑹分项报价表；

⑺资格审查资料；

⑻投标设备技术性能指标的详细描述；

⑼技术支持资料；

⑽技术服务和质保期服务计划；

⑾投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5、如我方中标，我方承诺：

⑴在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

⑵在签订合同时不向你方提出附加条件；

⑶按照招标文件要求提交履约保证金；

⑷在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二 章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7、 	（其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

(六)法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：     年     月      日

经营期限：

姓 名：           性 别：

年 龄：        职 务：

系                                      (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：               (盖单位章)

年        月        日

### (七)授权委托书

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年       月       日

（八）报价汇总表

| 序号 | 单位工程名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 合计报价 |  |

（九）投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |

## （十）法定代表人申明

本人             (法定代表人)，身份证号码：                郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

公 章：

企业法定代表人签名：

年   月  日

（十一）商务技术参数响应表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人(公章) ：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章) ：

日期：          年        月         日

（十二）制造商授权书

致：盐城市大丰区殡仪馆

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 	     （制造商地址）。兹授权按 	    （国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限： 	       。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称： 	（盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

制造厂商：   （盖章）

年  月  日

（十三）投标设备技术性能指标的详细描述

（十四）技术支持资料

（十五）技术服务和质保期服务计划

（十六）本项目评标办法所需提供的其他材料

## 附件

本项目投标保证金、履约保证金免交单位名单

一、2020年度盐城市建筑施工企业30强(盐城市建筑业发展第一等次企业)：

江苏金贸建设集团有限公司

江苏明华建设有限公司

江苏晟功建设集团有限公司

中科建工集团有限公司

江苏建业建设集团有限公司

江苏恒健建设集团有限公司

江苏盐城水利建设有限公司

中港建设集团有限公司

瑞坤建设集团有限公司

盐城市苏厦建设集团有限公司

江苏德基长隆建设有限公司

江苏中柢建设集团有限公司

蓝盾建设集团有限公司

成盛建设集团有限公司

兴业建工集团有限公司

千和建设集团有限公司

江苏翔远建设集团有限公司

江苏国安建筑安装工程有限公司

江苏恒生建设集团有限公司

盐城市大成建筑工程有限公司

江苏鸿泰通建设集团有限公司

东台市泓泰建设工程有限公司

江苏宏远建设集团有限公司

新晟建设集团有限公司

国鹏建设江苏有限公司

江苏金华宇建设有限公司

江苏华悦建设集团有限公司

江苏省嘉园建设工程有限公司

中之兆建设有限公司

江苏省天悦建设工程有限公司

二、2021年度盐城市建筑施工企业30强(盐城市建筑业发展第一等次企业)：

江苏金贸建设集团有限公司

江苏晟功建设集团有限公司

江苏明华建设有限公司

中科建工集团有限公司

江苏恒健建设集团有限公司

盐城市苏厦建设集团有限公司

千和建设集团有限公司

兴业建工集团有限公司

江苏建业建设集团有限公司

蓝盾建设集团有限公司

江苏龙光建设工程有限公司

江苏中柢建设集团有限公司

江苏盐城水利建设有限公司

江苏德基长隆建设有限公司

东台市泓泰建设工程有限公司

江苏恒生建设集团有限公司

江苏华悦建设集团有限公司

瑞坤建设集团有限公司

江苏翔远建设集团有限公司

江苏国鹏建工集团有限公司

新晟建设集团有限公司

中港建设集团有限公司

江苏宏远建设集团有限公司

江苏省嘉园建设工程有限公司

江苏鸿泰通建设集团有限公司

江苏国安建筑安装工程有限公司

江苏光银建设工程有限公司

江苏省天悦建设工程有限公司

成盛建设集团有限公司

盐城市大成建筑工程有限公司

三、2020年度“争星创优”活动建筑业星级企业：

1．五星企业（7户）

江苏金贸建设集团有限公司

江苏明华建设有限公司

江苏盐城水利建设有限公司

江苏晟功建设集团有限公司

江苏恒健建设集团有限公司

江苏建业建设集团有限公司

江苏省千和建设工程有限公司

2．四星企业（7户）

盐城市苏厦建设集团有限公司

蓝盾建设集团有限公司

江苏翔远建设集团有限公司

中港建设集团有限公司

瑞坤建设集团有限公司

江苏德基长隆建设有限公司

江苏龙光建设工程有限公司

3．三星企业（16户）

江苏金华宇建设有限公司

东台市泓泰建设工程有限公司

成盛建设集团有限公司

盐城市大成建筑工程有限公司

射阳县城建建筑工程有限公司

射阳县电气实业有限公司

江苏彤阳建设工程有限公司

苏科建工集团有限公司

中科建工集团有限公司

新晟建设集团有限公司

滨海县水利建筑工程总公司

江苏凝艺建设工程有限公司

盐城市兴都市政工程建设有限公司

江苏中柢建设集团有限公司

江苏恒邦建设集团有限公司

江苏国安建筑安装工程有限公司

四、2021年度“争星创优”活动建筑业星级企业：

1．五星企业（12户）

江苏金贸建设集团有限公司

江苏明华建设有限公司

江苏中柢建设集团有限公司

江苏盐城水利建设有限公司

江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司

江苏省千和建设工程有限公司

盐城市苏厦建设集团有限公司

东台市泓泰建设工程有限公司

江苏龙光建设工程有限公司

江苏晟功建设集团有限公司

江苏建业建设集团有限公司

中科建工集团有限公司

2．四星企业（7户）

江苏宏远建设集团有限公司

蓝盾建设集团有限公司

江苏翔远建设集团有限公司

江苏凝艺建设工程有限公司

射阳县城建建筑工程有限公司

新晟建设集团有限公司

江苏德基长隆建设有限公司

3．三星企业（19户）

江苏光银建设工程有限公司

瑞坤建设集团有限公司

江苏响水水利建筑工程有限公司

江苏宏洲建筑装饰工程有限公司

江苏弘仁建设集团有限公司

江苏国安建筑安装工程有限公司

射阳县电气实业有限公司

江苏恒健建设集团有限公司

江苏省嘉园建设工程有限公司

江苏彤阳建设工程有限公司

江苏金华宇建设有限公司

江苏蛟龙打捞航务工程有限公司

苏科建工集团有限公司

建湖县春林绿化工程建设有限公司

盐城市兴达建筑工程有限公司

宏鑫建设集团有限公司

盐城市大成建筑工程有限公司

盐城市兴都市政工程建设有限公司

兴业建工集团有限公司